## Slide 1
2026-2 융합캡스톤디자인 제안발표 · 팀 두뜀 · 행동반영 아바타를 활용한 메타버스형 공동학습 환경 개발
아바타 캠스터디
얼굴은 숨기고, 함께 공부하는 긴장감은 그대로
웹캠 트래킹으로 내 행동이 반영되는 3D 캐릭터가 나 대신 앉아 있는 웹 기반 온라인 스터디카페
통계학과 김현
통계학과 육심호
산업시스템공학과 최원준
Notes: 아바타 캠스터디는 웹캠 트래킹으로 사용자의 행동이 반영되는 3D 캐릭터로 참여하는 웹 기반 온라인 스터디카페입니다. 과제명은 "행동반영 아바타를 활용한 메타버스형 공동학습 환경 개발"이며, 팀은 트래킹·집중 로직, 화면·캐릭터, 백엔드·서비스로 역할을 나눴습니다.
1

## Slide 2
01 문제정의
02
오프라인 스터디카페
타인의 시선이라는 외부 제약은 있지만
  시간당 1,500~3,000원
  오가는 이동 시간·교통비
캠스터디 · 캠 ON
함께 공부하는 긴장감은 있지만
  얼굴·옷차림·방 배경이 그대로 노출
  노출이 부담돼 참여를 망설임
캠 OFF · 혼자 공부
노출 부담은 없지만
  외부 제약도 함께 사라져 딴짓
  수동 타이머는 실제 집중과 무관하게 기록
핵심 문제
노출 부담 없이 “누군가 함께 있다”는 외부 제약의 효과를 얻을 수 있는 온라인 공부 환경이 없다
1,500~3,000원, 매일 서너 시간 이용 (광남신문, 2023) · 강동구는 취약계층 고등학생의 스터디카페·독서실 이용료를 월 최대 10만·연 최대 20만 원 지원 (헤럴드경제, 2026)
모습을 있는 그대로 보여주지 않고 추상화해 드러내도 ‘함께 있다’는 느낌은 크게 줄지 않고, 모두 노출될 때의 사생활 문제는 덜 수 있다 (Lee 외, CHI 2021)
타인이 곁에 있으면 수행이 달라진다(사회적 촉진). 가상환경에서도 실제 사람이 조종한다고 믿은 아바타 앞에서만 이 영향이 나타났다 (Hoyt 외, 2003)
2026-2 융합캡스톤디자인 제안발표
Notes: 기존 선택지는 셋입니다. 오프라인은 비용, 캠 ON은 노출, 캠 OFF는 딴짓이라는 문제가 있습니다. 선행 연구에 따르면 모습을 추상화해도 함께 있다는 느낌은 유지되고[Lee 외, 2021], 실제 사람이 조종하는 아바타는 실제 사람처럼 사회적 영향을 줍니다[Hoyt 외, 2003]. 결국 노출 없이 외부 제약 효과를 얻을 방법이 없다는 것이 핵심 문제입니다.
2

## Slide 3
얼굴은 보여주지 않되, 누군가와 함께 앉아 있는 긴장감과 실제로 집중한 시간의 기록을 원한다
02 목표 사용자
03
핵심 사용자
집에서 혼자 공부하는
대학생 · 수험생 · 취준생
상황
시험 기간, 집에서 공부할 때
불편
휴대폰·딴짓으로 집중이 끊김
스터디카페는 비용·이동 부담
확장 사용자
캠스터디를 망설이는 학생
상황
캠스터디에 참여해 보고 싶을 때
불편
얼굴·방 배경·옷차림을 보여주는 것이 부담
확장 사용자
친구 · 스터디 그룹
상황
떨어져 사는 친구와 함께 공부할 때
불편
Zoom은 얼굴 노출
오프라인은 약속·이동 필요
2026-2 융합캡스톤디자인 제안발표
Notes: 핵심 사용자는 집에서 혼자 공부하는 대학생·수험생·취준생입니다. 사용자 비교 실험도 대학생 24명을 대상으로 진행합니다. 캠스터디를 망설이는 학생과 친구 그룹은 확장 사용자입니다.
3

## Slide 4
03 해결방안
04
문제 노출 부담
트래킹되는 3D 캐릭터
웹캠은 고개 방향·눈 깜빡임만 읽어 캐릭터에 반영. 영상은 기기 밖으로 나가지 않음
문제 딴짓
마주 보는 좌석
집중 상태 표시
좌석에 앉으면 1인칭 3D 시점으로 주변 캐릭터가 마주 보이고, 자리 이탈·졸음·전자기기 감지가 상태 표시등으로 보임
문제 부정확한 기록
집중한 시간만 자동 기록
직접 누르는 타이머 대신, 초록불(공부 중)일 때만 과목별 시간이 올라감
사용자 이용 흐름 — 실제 스터디카페 이용 경험을 그대로
지점 선택
키오스크 좌석 지정
2D 이동 · 착석
가이드라인 확인
과목 · 학습 기기
사용 여부 선택
3D 좌석 모드
1인칭 120°
2026-2 융합캡스톤디자인 제안발표
Notes: 세 가지 문제에 각각 대응합니다. 노출 부담은 캐릭터로, 딴짓은 마주 보는 3D 좌석과 상태 표시등으로, 부정확한 기록은 초록불일 때만 쌓이는 자동 타이머로 해결합니다. 좌석은 실제 스터디카페처럼 키오스크에서 번호로 지정하고, 착석 후 카메라 가이드라인과 과목·학습 기기 사용 여부를 확인한 뒤 공부를 시작합니다.
4

## Slide 5
03 해결방안 및 시스템 구조
05
내 브라우저
React · TypeScript
웹캠 입력
getUserMedia
얼굴 · 자세 · 물체 인식
MediaPipe Face · Pose · Object Detector
트래킹 · 가이드라인 · 집중 상태 판정
고개 각도, 눈 감김, 머리~가슴, 전자기기
내 3D 캐릭터
Three.js · three-vrm
과목별 자동 타이머
초록불일 때만 누적
웹캠 영상은 저장 · 전송하지 않음
수치 데이터만
위치 · 고개 각도 · 상태
배정 결과 · 기록
Supabase
Auth
회원가입 · 로그인
Realtime
Broadcast: 위치·상태 중계
Presence: 접속·좌석 현황
DB 함수
좌석·회의실 원자적 배정
PostgreSQL
이용권 · 공부 기록 · RLS
같은 지점의 다른 참여자
내 캐릭터가 나와 똑같이
고개를 돌리고
상태 표시등이 보임
● 공부 중
● 비공부
● 미접속 (좌석 반납 전)
배포 Vercel · 형상 관리 GitHub · 2D 이동과 3D 좌석은 같은 Three.js 공간에서 카메라만 전환
상태 표시등
2026-2 융합캡스톤디자인 제안발표
Notes: 웹캠 영상은 브라우저 안에서 MediaPipe로 분석됩니다. 얼굴·자세 인식에 더해 물체 인식으로 휴대폰 등 전자기기를 감지하며, 고개 각도·집중 상태 같은 수치만 Supabase Realtime으로 전송됩니다. 좌석은 키오스크에서 지정하고 DB 함수로 원자적으로 배정해 중복을 막습니다. 다른 참여자에게는 초록·노랑·빨강 상태 표시등으로 보입니다.
5

## Slide 6
04 핵심 요구사항
06
해결할 문제 | MUST 기능 (FR) | Acceptance Criteria
노출 부담 | 웹캠 모션 트래킹 → 캐릭터 머리·눈 반영 | 움직임 → 내 캐릭터 반영 200ms 이하, 영상 저장·전송 0건
노출 부담 · 함께함 | 3D 좌석 모드 (1인칭 120°, 내 모습 화면) | 착석 → 3D 화면 1초 이내, 30FPS 이상
딴짓 | 카메라 가이드라인 + 집중 상태 판정 (자리 이탈·졸음·전자기기) | 각 상황 20회 연출 시 감지 정확도 80% 이상, 필기 오판율 10% 이하
부정확한 기록 | 과목별 자동 타이머 (초록불만 누적) · 기록 저장 | 관찰자가 잰 실제 집중 시간 대비 오차 ±10% 이내
함께 공부 | 2D 이동 + 키오스크 좌석 배정 + 실시간 동기화 | 동시 지정 50회 테스트 중복 배정 0건, 타인 화면 반영 500ms 이하
서비스 기반 | 회원 · 지점 선택 · 키오스크 이용권 | 1인 1좌석, 접속 3분 이상 끊기면 좌석 자동 반납
실험 검증 | 캐릭터 숨김 모드 (실험용, 실험 B 조건) | 다른 참여자 캐릭터·표시등만 숨김, 트래킹·타이머는 동일 동작
비기능 요구사항 (NFR)
보안 · 개인정보
영상은 기기 내 처리, 수치만 전송
얼굴·자세·물체 인식 모두 기기 내 · RLS
성능
지점당 좌석 20석 · 회의실 3개
일반 노트북 30FPS 이상
호환성 · 사용성
크롬 최신, 1280×720 이상
웹캠 권한 거절 시 안내 화면
유지보수성
TypeScript, 기능별 모듈 분리
지점 배치는 JSON 설정 파일
2026-2 융합캡스톤디자인 제안발표
Notes: 각 MUST 기능은 앞에서 정의한 문제와 연결됩니다. 완료 여부는 오른쪽의 인수 기준으로 판단합니다. 집중 판정은 필기와 구별이 어려운 고개 숙임은 판정하지 않고, 필기 상황 오판율을 10% 이하로 관리합니다. 비기능 요구사항 중 가장 중요한 것은 영상을 기기 밖으로 보내지 않는 개인정보 보호입니다.
6

## Slide 7
05 프로젝트 범위 및 차별성
07
MVP · 필수
  회원가입 · 로그인
  지점 1개 · 키오스크 좌석 지정
  2D 이동 모드 · 착석
  3D 좌석 모드 (1인칭 120°)
  모션 트래킹 · 카메라 가이드라인
  집중 판정 · 전자기기 감지
  과목별 자동 타이머
  캐릭터 숨김 모드 (비교 실험용)
권장 (일정 여유 시)
  회의실 입장 · 정원 관리
  지점 2개 이상
  기본 캐릭터 4~6종 선택
제외 (향후 확장)
  모바일 앱 · 유료 결제
  기관용 관리자 기능
  공부 통계 · 친구 목록
  캐릭터 꾸미기 · 보상
  회의실 비밀번호 · 음성
  “+” 선점 · 고개 숙임 판정
기존 서비스와의 차이
서비스 | 노출 없는 참여 | 실제 집중 상태 반영 | 자동 집중 기록
스터디라이브 · 구루미 | ✕ | ● | ✕
열품타 (공부 타이머) | ● | ✕ | △
캠스터디넷 (AI 감지) | ✕ | ● | △
Gather | △ | ✕ | ✕
ZEP · Flat.social | ● | ✕ | ✕
아바타 캠스터디 | ● | ● | ●
● 충족 △ 부분 충족 ✕ 미충족 — 기획서의 선행사례 분석을 기준으로 팀이 정리한 비교
열품타: 수동 타이머라 딴짓 중에도 기록 가능
Gather: 대화 시 실제 얼굴 영상 사용, 공부 기록 없음
ZEP · Flat.social: 아바타에 실제 상태가 반영되지 않아 제약 효과 약함
2026-2 융합캡스톤디자인 제안발표
Notes: MVP는 필수 기능 8개입니다. 회의실과 캐릭터 선택은 권장 기능으로 일정 여유가 있을 때 구현하고, 통계·친구·꾸미기·음성 등은 이번 범위에서 제외합니다. 기존 서비스는 노출 없는 참여, 실제 집중 상태 반영, 자동 집중 기록을 동시에 만족하지 못하며, 본 서비스는 이 세 가지를 함께 제공합니다.
7

## Slide 8
06 구현 계획
08
화면 · 캐릭터
Three.js · R3F · drei · three-vrm · VRoid
하나의 3D 공간에서 카메라만 바꿔 2D/3D 전환, 캐릭터 1벌로 해결
모션 트래킹
MediaPipe Face · Pose · Object Detector
브라우저 안에서 처리, 물체 인식은 초당 1~2회로 부담 절감
백엔드 · DB
Supabase (Auth · Realtime · PostgreSQL)
서버 직접 구축 없이 원자적 좌석 배정과 과목별 기록 집계
프론트 · 배포
TypeScript · React · Vite · Vercel
GitHub에 반영하면 자동 배포
AI 활용 계획
개발 단계 — 애자일 (1주 스프린트, 주말 통합 확인)
5–6주
기술 검증
7–10주
MUST 구현
10–12주
통합 · 파일럿
13–15주
실험 · 평가
10주 차 기능 동결 · 지연 시 지점 추가 → 회의실 순으로 미루고 MUST는 지킨다
역할 분담
김현 트래킹 · 가이드라인 · 기기 감지 · 타이머
최원준 캐릭터 · 공간 · 2D 이동 · 3D 좌석 시점
육심호 Supabase · 키오스크 · 배정 · 동기화 · 배포
어디에
개발 과정의 AI 코딩 도구 — 기능 단위로 구현 요청 → 동작 확인 → 코드 리뷰 후 커밋
왜
자료가 많은 웹 기술 + AI로 개발 속도 확보
참고
서비스 안의 집중 판정·기기 감지는 생성형 AI가 아닌 기기 내 MediaPipe 모델
2026-2 융합캡스톤디자인 제안발표
Notes: 기술 선택 기준은 설치 없는 웹, 개인정보 보호, 짧은 개발 기간입니다. 전자기기 감지를 위해 MediaPipe Object Detector를 추가했고, 연산 부담은 인식 주기를 낮춰 줄입니다. AI 코딩 도구는 개발 과정에만 사용하며, 서비스 내 판정은 기기에서 도는 MediaPipe 모델입니다. 1주 스프린트로 진행하고 10주 차에 기능을 동결합니다.
8

## Slide 9
07 수행 일정
09
5주
6주
7주
8주
9주
10주
11주
12주
13주
14주
15주
개발 환경 · 기술 검증 (트래킹 → 캐릭터, 탑다운 이동)
가이드라인 · 2D 이동 · 키오스크 · 이용권
3D 좌석 모드 · 좌석 배정 · 실시간 동기화
집중 판정 · 기기 감지 · 타이머 · 숨김 모드
회의실 입장 · 정원 관리 (권장)
통합 테스트 · 성능 측정 · 배포 · 파일럿 테스트
사용자 비교 실험 (24명, 6개 조)
버그 수정 · 결과 분석
최종 보고서 · 발표 준비
기술 검증 통합
MUST 완료
기능 동결
배포
파일럿
사용자
실험
최종 발표
Milestone
MUST
권장
통합 · 평가
사용자 실험
지연 시 미루는 순서 지점 추가 → 회의실 | 끝까지 지킬 것: 2D 이동, 좌석 배정, 3D 좌석, 트래킹, 전자기기 감지, 자동 기록
2026-2 융합캡스톤디자인 제안발표
Notes: 6주 차 기술 검증 통합이 첫 분기점입니다. 트래킹 캐릭터와 탑다운 이동이 한 화면에서 동작하는지 확인합니다. 10주 차까지 필수 기능을 마치고 기능을 동결한 뒤, 10~12주 차는 통합 테스트·성능 측정·파일럿 테스트로 안정화하고, 13주 차에 24명 대상 사용자 비교 실험을 진행합니다.
9

## Slide 10
08 평가 계획 및 사용자 비교 실험
10
A
캠 ON
Zoom에서 모두 카메라 켜고 공부
B
캠 OFF
본 서비스에서 캐릭터 숨김, 접속 인원 수만 표시
C
본 서비스
같은 지점 라운지, 3D 좌석 모드 (캐릭터 보임)
가설
H1
노출 부담
C는 A보다 “내 모습이 신경 쓰였다” 점수가 낮다
H2
함께 공부 효과
C는 B보다 초록불 비율·사회적 존재감이 높고 딴짓이 적다
H3
공부 성과
C는 B보다 성과가 같거나 높고, A와 비슷하거나 높다
실험 설계 — 참가자 내 설계, 대학생 24명
  6개 조가 같은 시간·공간에 모여 실제로 “함께” 공부
  세 조건의 6가지 순서를 조마다 하나씩 → 위치 효과 · 이월 효과 상쇄
  B·C는 화면·트래킹이 같고 캐릭터 노출만 달라 “함께 공부 효과”를 분리
  전원 학습 기기 ‘미사용’ · A(Zoom)는 설문·공부 성과로만 비교
조 | 인원 | 조건 순서 | 조 | 인원 | 조건 순서
1조 | 4명 | A → B → C | 4조 | 4명 | B → C → A
2조 | 4명 | A → C → B | 5조 | 4명 | C → A → B
3조 | 4명 | B → A → C | 6조 | 4명 | C → B → A
진행 절차 (1인 약 100분)
안내·동의
10분
조건 1
20분
설문
휴식
8분
조건 2
20분
설문
휴식
8분
조건 3
20분
사후 설문
10분
과목 검토 중
문제 세트: 수리·언어 추론 또는 영어 독해 중 확정 예정
2026-2 융합캡스톤디자인 제안발표
Notes: 문제 정의 자체를 검증하는 실험입니다. 같은 참가자 24명이 캠 ON(Zoom), 캠 OFF(본 서비스의 캐릭터 숨김 모드), 본 서비스 세 조건을 모두 수행합니다. B와 C는 같은 화면과 트래킹을 쓰고 다른 참여자의 캐릭터가 보이는지만 달라, 그 차이를 함께 공부하는 효과로 해석합니다. 문제 세트 과목은 아직 확정 전입니다.
10

## Slide 11
08 평가 계획 및 지표와 검증 방법
11
구분 | 지표 | 측정 방법
공부 성과 · H3 | 푼 문제 수 · 정답 수 · 정답률 | 20분 풀이 결과 채점
집중도 · H2 | 초록불 비율, 노란불 전환·기기 감지 | 트래킹·물체 인식 (B·C 조건)
집중도 (주관) | “공부에 집중할 수 있었다” | 7점 척도
노출 부담 · H1 | “내 모습이 신경 쓰였다” | 7점 척도
함께함 · H2 | 사회적 존재감 “함께 공부하는 느낌” | 7점 척도
사용성 | SUS 점수 (목표 68점 이상) | 표준 SUS 10문항
선호도 | 가장 좋았던 조건과 이유 | 주관식 → 키워드 정리
분석 방법
  핵심 비교 C − B: 참가자별 차이 → 윌콕슨 부호순위 검정
  세 조건: 프리드먼 검정(또는 반복측정 분산분석) → 윌콕슨 사후 검정(본페로니)
  유의수준 0.05, 효과 크기 함께 제시 · 영상 녹화 없이 수치·설문만 익명 수집
기술 성능 목표
≤ 200ms
트래킹 → 캐릭터 반영
≤ 500ms
다른 참여자 화면 반영
≥ 30FPS
2D · 3D 렌더링
≤ 1초
2D → 3D 전환
0건
동시 지정 중복 배정 (50회)
≥ 80%
이탈 · 졸음 · 전자기기 감지
≤ 10%
필기 중 오판율
±10%
공부 시간 기록 오차
2026-2 융합캡스톤디자인 제안발표
Notes: 사용자 실험으로 효과를, 기술 성능 지표로 기능 품질을 검증합니다. 핵심은 캐릭터 노출만 다른 B와 C의 비교로, 참가자별 차이를 윌콕슨 부호순위 검정으로 확인합니다. 기술 지표에는 전자기기 감지 정확도와 필기 상황 오판율을 추가했습니다.
11

## Slide 12
09 예상 결과 및 기대효과
최종 산출물
배포된 웹 서비스 URL
GitHub 소스 코드
사용자 비교 실험 결과 보고서
사용자 가치
얼굴·방 노출 없이 캠스터디 참여
함께 앉아 있는 긴장감으로 딴짓 감소
실제 집중 시간을 과목별로 확인
프로젝트 성과
학습 공간 비용 절감
(월 약 12만 원 대체)
경제적 여건에 따른 학습 격차 완화
특허 출원 · SW 등록
12
2026-2 융합캡스톤디자인 제안발표
감사합니다
Notes: 최종 산출물은 배포된 웹 서비스, 소스 코드, 실험 결과 보고서입니다. 얼굴과 공간을 드러내지 않으면서도 함께 공부하는 긴장감을 유지해, 학습 공간 비용과 노출 부담을 줄이는 것이 목표입니다. 11~12월에 특허 출원과 SW 등록, 교내 발표회 참가를 계획하고 있습니다. 아래 항목은 아직 확정 전입니다.
12