2026-1 융합캡스톤디자인 주간 보고서

*필요 시 칸, 페이지를 늘려서 작성 / 맑은 고딕 10pt, 줄간격 1.15, pdf로 제출

| 팀 번호 |  | 2 | 팀 명 | 두뜀 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제출일자 |  | 2026-09-22 | 회의 진행 날짜 | 2026-09-18, 22 |
| 회의 참가자 |  | 김현, 육심호, 최원준 |  |  |
| 프로젝트 주제 |  | 소개팅 매칭앱 (건너건너) |  |  |
| 주간 프로젝트 진행 내용 (팀 전반) |  |  |  |  |
| 지인 기반 소개팅 매칭 서비스 '건너건너'를 구체화하기 위해 Project Canvas를 작성하였다. 20~30대 사용자가 온라인에서 처음 만나는 상대에 대한 신뢰 부족으로 새로운 만남에 부담을 느끼는 문제를 정의하고, 기존 데이팅 앱과 결혼정보회사의 한계를 분석하여 일촌, 이촌 관계를 활용한 신뢰 기반 매칭이라는 해결 방향을 정리하였다. 또한 MSCW 방식으로 구현 기능의 우선순위를 구분하여 MVP 범위를 설정하고, 일반 데이팅 앱 프로필과의 비교 설문 및 실제 이용 행동 데이터를 활용한 성공지표와 평가 방법을 수립하였다. 아울러 개발 기간, 비용, 개인정보 보호 등의 제약조건과 기술 스택(React, FastAPI, MySQL)을 검토하였으며, 주제 평가에서 가장 낮은 점수를 받은 사용자 명확성을 보완하기 위한 설문조사 및 인터뷰 계획을 마련하였다. 추가로, 해당 서비스의 각 화면의 기초가 되는 와이어 프레임 구축을 완료했다. |  |  |  |  |
| 개인별 주간 수행 내용 |  |  |  |  |
| 팀장 | 이름: 김현 |  |  |  |
| 프로젝트 캔버스를 작성하여 서비스의 주요 타겟 사용자를 설정하고, 문제 발생 원인과 해결 방법을 구체화하였다. 또한 프로젝트의 개발 범위와 플랫폼을 논의하여 웹 기반 서비스로 결정하고, 개발 기술 스택으로 React와 Python을 선정하였다. 이후 서비스의 전체적인 화면 구성과 사용자 흐름을 파악하기 위해 기초 와이어프레임을 제작하였다. 회원가입 과정에서 필요한 기본 정보 입력 및 프로필 설정 화면과 매칭된 사용자와 대화를 나눌 수 있도록 채팅 화면을 구성하고 메시지 확인 및 전송 등의 기본적인 사용자 흐름을 설계하였다. 이와 함께 일반 설정 화면을 구성하였다. |  |  |  |  |
| 팀원 | 이름: 육심호 |  |  |  |
| Project Canvas를 작성하며 해당 프로젝트의 목적이나 타깃, 프로젝트의 범위 등을 확정함에 있어 의견을 나누었다. 추가로, 해당 웹사이트에서 보여지는 화면과 각 페이지의 밑그림이 되는 와이어 프레임 구축 중 매칭을 위해 2촌을 탐색하는 탐색탭, 내가 방문했거나 호감표시를 보낸 프로필 등을 확인할 수 있는 매칭탭을 위주로 구축하였다. |  |  |  |  |
| 팀원 | 이름: 최원준 |  |  |  |
| Project Canvas 작성 과정에서 핵심 타겟과 Pain Point를 구체화하고, 프로젝트의 성공지표와 평가 방법 및 MVP 기능의 우선순위를 정리하였다. 이를 바탕으로 서비스의 핵심 기능과 사용자 흐름을 고려하여 홈 탭의 와이어프레임을 구체화하였다. 프로필 카드 뒷면을 통해 상대방의 추가 정보를 확인할 수 있도록 구성하고, 보유한 하트를 모두 사용했을 경우 나타나는 하트 소진 안내 화면을 제작하였다. 또한 하트 추가 구매 화면을 설계하여 향후 Plus 모델과 수익화 기능으로 확장할 수 있도록 구성하였다. |  |  |  |  |
| 팀원 | 이름: |  |  |  |
| 차주 프로젝트 진행 계획 (팀 전반) |  |  |  |  |
| 전 주에 진행한 와이어프레임을 기반으로 각 화면마다 사용자의 요구를 충족시키기 적합한 디자인을 생성 및 적용하고, 각 파트에 필요한 데이터를 종합하여 데이터 정의서를 구축할 것이다. 추가로, 개발할 환경에 필요한 설정을 마치고 필요한 도구들을 세팅할 예정이다. |  |  |  |  |
| 차주 개인별 진행 계획 |  |  |  |  |
| 팀장 | 이름: 김현 |  |  |  |
| 기존에 제작한 와이어프레임을 실제 사용자 흐름에 맞춰 전체적으로 검토하고, 화면 간 이동 및 기능 연결 과정에서 보완이 필요한 부분을 수정한다. 이후 회원가입, 프로필 설정, 채팅, 일반 설정 등 주요 화면에 UI 디자인을 적용하고, 담당할 개발 기능을 구체적으로 정리한 후 해당 개발 환경을 설정한다. |  |  |  |  |
| 팀원 | 이름: 육심호 |  |  |  |
| 제작한 와이어 프레임을 바탕으로 담당 화면(탐색, 매칭탭 등)의 구체적인 디자인을 적용할 것이다. 추가로, 각 화면별로 필요한 데이터를 종합하여 데이터 정의서를 구축할 예정이다. |  |  |  |  |
| 팀원 | 이름: 최원준 |  |  |  |
| 제작한 와이어프레임을 바탕으로 화면별 기능과 사용자 흐름을 보완하고, 서비스의 전체적인 UI/UX 디자인을 구체화한다. 특히 일촌·이촌 관계와 지인 기반 매칭이라는 서비스의 특징이 직관적으로 드러나도록 프로필 카드, 탐색 및 매칭 화면을 설계한다. 또한 실제 개발을 고려하여 화면 간 이동 구조와 기능별 세부 동작을 정리한다. |  |  |  |  |
| 팀원 | 이름: |  |  |  |
| 주간 보고서 발표 후 받은 피드백 내용 |  |  |  |  |
| 기존 소개팅 앱과의 차별점을 명확히 하기 위해 기존 소개팅 앱의 주요 기능을 조사하고 비교할 필요가 있다는 피드백을 받았다. 또한 서비스의 이용 타겟을 구체적으로 설정하고, 현재 구상한 기능들을 필수 기능과 부가 기능으로 구분하여 우선순위를 정해야 한다는 의견을 받았다. 앱의 성공 여부를 판단할 수 있는 구체적인 성공 지표를 설정하고, 웹과 앱 중 프로젝트에 적합한 플랫폼을 데이터와 근거를 바탕으로 결정할 필요가 있다는 피드백을 받았다. |  |  |  |  |
| 피드백에 관련하여 수업 중 논의한 내용 |  |  |  |  |
| 멘토님의 피드백을 바탕으로 기존 소개팅 앱과의 차별점을 확인하기 위해 위피, 글램, 틴더, 커피한잔 등 기존 소개팅 앱의 주요 기능과 이용 방식을 조사하기로 논의하였다. 또한 서비스의 주요 타겟을 대학생으로 한정할지, 20~30대 전체로 설정할지에 대해 논의하고 타겟 범위를 구체화하기로 하였다. 앱의 성공 여부를 판단하기 위한 성공 지표를 구체적으로 설정하였다. 일반적인 데이팅 앱 방식의 프로필과 건너건너 방식의 프로필을 비교하여 상대방에 대한 신뢰감, 실제 상대를 만나고 싶은 의향, 낯선 상대와의 만남에서 느끼는 부담감, 프로필 정보의 충분성 등을 설문을 통해 측정하기로 하였다. 또한 MVP 완성 후 실제 사용자를 대상으로 프로필 열람 수, 호감 표시율, 매칭 수락률, 채팅 시작률 등의 실제 사용자 행동 데이터를 측정하여 서비스의 효과를 확인하기로 논의하였다. |  |  |  |  |