| 융합캡스톤디자인 프로젝트 제안서 학생 팀별 작성용 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 과제 수행원 현황 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 수행 학기 | 2026년 2학기 |  |  |  |  |  |  |  |
| 프로젝트명 | 행동반영 아바타를 활용한 메타버스형 공동학습 환경 개발 |  |  |  |  |  |  |  |
| 팀명 | 두뜀 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 학과 | 학번 | 성명 |  | 성별 | 연락처 |  | E-mail |
| 팀장 | 통계학과 | 22 | 김현 |  | 여 | 01033981407 |  | kimhyun0923@naver.com |
| 팀원 | 통계학과 | 21 | 육심호 |  | 남 | 01050417743 |  | 6aimho@gmail.com |
| 팀원 | 산업시스템공학과 | 18 | 최원준 |  | 남 | 01035361735 |  | cwj05210@naver.com |
| 팀원 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 팀원 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 지도교수 | 교과목명 | 융합캡스톤디자인 |  |  |  |  |  |  |
| 지도교수 | 소속 | SW 교육원 |  |  |  |  |  |  |
| 지도교수 | 성명 | 신연순 |  |  |  |  |  |  |
| 산업체 멘토 | 기업명 | 카카오뱅크 |  |  |  |  |  |  |
| 산업체 멘토 | 멘토 성함 | 김도현 |  | 멘토 직위 |  |  | (서명) |  |

| 프로젝트 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 개요 | 본 프로젝트는 혼자서는 집중이 어려운 학생들을 위한 웹 기반 아바타 스터디카페 서비스이다. 기존에 화상통화를 이용해 함께 공부하는 방식(이하 캠스터디)은 얼굴과 공간이 노출되는 부담이 있고, 카메라를 끄면 집중을 유지하기 어렵다는 한계가 있다. 본 서비스에서 사용자는 가상의 스터디카페 지점에 입장해 키오스크에서 개인 좌석(공개 라운지)이나 회의실(사설 공간)을 지정한 뒤, 캐릭터를 조작해 2D 시점으로 공간을 돌아다니며 자리로 이동한다. 좌석에 앉으면 화면이 3D 1인칭 시점으로 전환되어, 주변에 앉은 사람들의 캐릭터가 실제처럼 마주 보인다. 작은 화면으로, 웹캠은 사용자의 고개 방향과 집중 상태를 추적해 캐릭터에 반영하며 영상은 기기 밖으로 전송되지 않는다. 또한 과목별로 실제 집중한 시간만 자동 기록한다. 이를 통해 사용자는 얼굴을 드러내지 않으면서도 실제 스터디카페처럼 함께 공부하는 긴장감을 얻을 수 있다. |  |  |  |
| 추진 배경 | 1. 배경 혼자 공부할 때 집중이 어려운 학생들은 학원, 독서실, 스터디카페처럼 타인의 시선이나 정해진 공간이라는 외부 제약을 찾아 공부한다. 그러나 오프라인 공간은 비용과 이동 시간이 들고, 이를 대신하는 온라인 캠스터디는 얼굴과 생활 공간이 그대로 노출된다는 부담이 있다. 카메라를 끄면 노출 부담은 사라지지만 제약도 함께 사라져 딴짓을 하게 된다. 한편 온라인 공부 환경을 다룬 연구에서는, 자신의 모습을 있는 그대로 보여주지 않고 추상화된 형태로 드러내더라도 다른 사람과 함께 있다는 느낌은 크게 줄지 않으며, 오히려 모든 것이 노출될 때 생기는 사생활 문제를 덜 수 있다는 선행 연구들을 소개하고 있다[1]. 본 프로젝트는 노출 부담 없이 외부 제약의 효과를 유지하는 온라인 공부 환경을 만들고자 시작되었다. 2. 필요성 • 오프라인 학습 공간의 비용 부담: 스터디카페 이용료는 시간당 1,500원에서 3,000원 수준으로, 매일 서너 시간씩 이용하는 청소년에게는 부담이 된다. 서울 강동구는 취약계층 고등학생에게 스터디카페·독서실 이용료를 월 최대 10만 원, 연간 최대 20만 원까지 지원하는 사업을 시행하고 있을 정도로, 학습 공간 비용은 사회적 문제로도 인식되고 있다. • 온라인 학습 문화의 확산: 캠스터디는 젊은층 사이에서 비대면 문화의 상징처럼 자리 잡았으며, 공부 시간을 기록하고 공유하는 앱도 학생들 사이에 널리 쓰이고 있다. 타인의 존재가 과제 수행에 영향을 준다는 사회적 촉진(social facilitation) 이론과, 옆에 누군가 있기만 해도 과제 지속이 쉬워진다는 바디 더블링(body doubling) 개념이 이러한 흐름을 뒷받침한다. 이러한 효과는 가상 공간에서도 나타난다. 가상환경 실험에서 참가자들은 실제 사람이 조종한다고 믿은 아바타 앞에서 과제를 수행할 때에만 타인의 존재에 따른 영향을 받았고, 이 영향은 캐릭터가 사실적이지 않아도 ‘누군가 함께 있다’는 느낌을 통해 생겨났다[2]. 즉, 실제 얼굴 대신 아바타로 참여하더라도 그 아바타가 실제 사람이라는 인식만 있으면 함께 공부하는 사회적 영향을 줄 수 있다. • 기술 동향: 웹 브라우저에서 동작하는 얼굴·자세·물체 인식 기술(MediaPipe 등)과 웹 3D 그래픽 기술(WebGL, Three.js)이 발전하면서, 별도 프로그램 설치 없이 웹캠만으로 사용자의 움직임을 3D 캐릭터에 실시간 반영할 수 있게 되었다. 또한 영상을 서버로 보내지 않고 사용자 기기에서 처리할 수 있어 개인정보 보호 측면에서도 유리하다. 3. 선행사례 서비스; 방식; 한계. 스터디라이브, 구루미 캠스터디; 실제 얼굴을 보여주는 실시간 캠스터디; 얼굴과 생활 공간 노출 부담. 열품타; 과목별 공부 시간을 측정하고 순위·그룹으로 공유; 사용자가 직접 타이머를 켜고 끄는 방식이라 실제 집중 여부와 무관하게 기록될 수 있음. 캠스터디넷; AI가 웹캠으로 졸음·자리 이탈을 감지해 알림; 스터디카페 관리용으로, 얼굴 노출 문제는 그대로. Gather; 2D 캐릭터로 가상 공간을 돌아다니다가 가까이 가면 영상·음성 대화; 대화할 때는 결국 실제 얼굴 영상을 사용하고, 공부 기록이나 집중 확인 기능이 없음. ZEP, Flat.social; 가상 공간에 아바타로 모여 공부; 2D 또는 단순 아바타로, 사용자의 실제 상태가 반영되지 않아 제약 효과가 약함. 열품타는 이용자의 공부시간 순위를 보여줘 공부 의욕을 높이는 방식이 인기 요인으로, 공부 시간 기록과 공유 자체에 대한 수요가 크다는 점을 보여준다. 종합하면, 기존 서비스는 "노출 없는 참여", "실제 집중 상태의 반영", "정확한 공부 기록"을 동시에 만족하지 못한다. 본 프로젝트는 Gather처럼 친숙한 2D 이동 방식에, 좌석에 앉으면 얼굴 영상 대신 트래킹되는 3D 캐릭터로 마주 보는 방식을 더하고, 트래킹 결과를 바탕으로 과목별로 실제 집중한 시간만 자동으로 기록함으로써 이 세 가지를 함께 해결한다. |
| 목표 및 내용 | 1. 개발목표 최종 목표 실제 스터디카페의 이용 흐름(지점 입장 → 이용권 → 자리 선택)을 가상 공간으로 옮기고, 웹캠 트래킹으로 사용자의 움직임과 집중 상태를 3D 캐릭터에 반영하여, 얼굴과 생활 공간을 노출하지 않고도 함께 공부하는 긴장감을 유지할 수 있는 웹 기반 온라인 스터디카페를 개발한다. ① 문제 해결 • 노출 부담 해소: 실제 얼굴 대신 사용자를 따라 움직이는 캐릭터를 보여주어, 외모·배경 노출에 대한 부담 없이 참여할 수 있게 한다. • 집중 유지: 카메라 가이드라인(머리부터 가슴, 그리고 학습 자료가 놓인 책상까지)을 착석 전에 맞추고 공부 중에도 유지하도록 하고, 자리 이탈·졸음 등 관찰 가능한 행동 상태를 캐릭터에 표시하고, 학습 기기를 쓰지 않는 사용자의 화면에 휴대폰·태블릿 등 전자기기가 감지되면 공부 타이머를 멈추어, 카메라를 껐을 때 사라지던 외부 제약 효과를 유지한다. • 정확한 공부 시간 기록: 사용자가 직접 타이머를 조작하는 방식 대신, 트래킹 결과를 바탕으로 과목별로 실제 집중한 시간만 자동으로 측정·기록한다. • 비용 부담 완화: 스터디카페 등 유료 공간 없이 집에서도 비슷한 학습 환경을 제공한다. ② 인식 개선 • 캠스터디는 "얼굴을 보여줘야 한다"는 인식을 바꾸어, 감시가 아닌 함께함으로 집중을 돕는 방식을 제시한다. • 영상은 사용자 기기 안에서만 처리하고 수치 데이터만 전송하여, 온라인 학습 서비스에서도 개인정보를 보호하면서 참여할 수 있다는 사례를 보인다. ③ 창의성 • 2D 이동 + 3D 좌석 시점: 공간을 돌아다닐 때는 Gather처럼 위에서 내려다보는 2D 시점, 좌석에 앉으면 내 눈높이의 3D 1인칭 시점(약 120도)으로 전환하여, 앞자리에 앉은 사람의 캐릭터가 실제로 마주 보이는 현실감을 제공한다. • 실제 스터디카페 이용 경험의 재현: 지점 선택, 키오스크 이용권·좌석 지정, 라운지 개인 좌석과 회의실 구분 등 익숙한 흐름을 가상 공간에 옮겨 별도 학습 없이 이용할 수 있게 한다. • 기존 캠스터디(실제 영상), 메타버스(움직임이 반영되지 않는 아바타), 공부 타이머(수동 기록)를 하나로 결합한다. • (향후 확장) 공부 시간에 따른 보상(코스튬 등)과 캐릭터 꾸미기로 게임처럼 공부를 지속하는 동기를 제공한다. ④ 응용 분야 및 활용 가능성 • 개인 학습: 중고등학생, 대학생, 수험생, 취준생의 자기주도 학습 • 친구·스터디 그룹: 회의실을 이용한 온라인 그룹 스터디 • 교육 기관(확장): 학원, 관리형 스터디카페의 온라인 자습 관리 도구 ⑤ 정량적 목표 • 트래킹 반영 지연 시간 200ms 이하, 화면 30FPS 이상 유지 • 2D 이동 모드 → 3D 좌석 모드 전환 1초 이내 • 좌석·회의실 동시 지정 시 중복 배정 0건 • 자리 이탈·졸음 판정 정확도 80% 이상, 전자기기 감지 정확도 80% 이상, 카메라 가이드라인 판정 정확도 80% 이상, 필기 상황 오판율 10% 이하 • 사용성 평가(SUS) 68점(평균) 이상 • 사용자 실험에서 기존 캠 ON 대비 "내 모습이 신경 쓰였다" 점수 감소, 캠 OFF(캐릭터 숨김 모드) 대비 초록불(공부 중) 시간 비율 증가 |  |  |  |
| 목표 및 내용 | 2. 개발내용 (1) 과제 범위 구분; 내용. 개발 형태; 웹 서비스 (PC 크롬 브라우저 기준, 웹캠 필수). 포함; 회원 관리, 지점 선택, 키오스크(이용권·좌석 번호 지정), 2D 이동 모드, 3D 좌석 모드(1인칭 120도 + 내 모습 화면), 웹캠 모션 트래킹, 카메라 가이드라인, 학습 기기 사용 여부 설정, 전자기기 감지(물체 인식), 집중 상태 표시, 과목별 공부 시간 자동 기록, 회의실(비밀번호 없이 입장), 실험용 캐릭터 숨김 모드. 제외 (향후 확장); 모바일 앱, 유료 결제, 기관용 관리자 기능, 캐릭터 꾸미기, 보상, 공부 통계(기간별), 친구 목록·위치, 회의실 비밀번호·음성, 맵에서 "+" 버튼으로 좌석·회의실 선점, 고개 숙임 등 세부 자세 기반 행동 판정. (2) 사용자 이용 흐름 로그인 → 지점 선택 (예: 별다방, 달다방 …) → [키오스크] 이용 유형과 이용 시간 선택, 좌석 또는 회의실 번호 지정 → 이용권 발급 ├ 라운지: 좌석 배치도에서 빈 좌석 번호 선택 └ 회의실: 빈 회의실 또는 정원이 남은 회의실 번호 선택 (비밀번호 없이 입장, 최대 6명) → [2D 이동 모드] 캐릭터를 조작해 지점 안을 걸어 지정한 자리로 이동 후 착석 → 카메라 가이드라인 확인 (머리부터 가슴, 학습 자료가 놓인 책상까지 화면의 가이드 틀에 들어오도록 조정) → 공부할 과목 선택 → 학습 기기(휴대폰·태블릿 등) 사용 여부 선택 (미사용 선택 시 “전자기기는 화면 밖에 두세요” 안내) → [3D 좌석 모드] 1인칭 120도 시점으로 공부, 집중 시간 자동 기록 → 자리에서 일어나기 → 2D 이동 모드로 전환 (좌석은 유지, 공부 시간 제외) / 이용 시간 종료 또는 키오스크에서 반납 → 좌석 반납 (3) 시스템 구성 및 기능 모듈; 주요 기능; 우선순위. 회원 관리; 회원가입, 로그인, 닉네임·프로필 설정; 필수. 지점; 지점 목록과 테마 선택, 지점별 라운지 좌석·회의실 구성; 필수 (지점 1개) / 권장 (2개 이상). 키오스크; 이용 유형(라운지/회의실)과 이용 시간 선택, 좌석 배치도를 보며 좌석·회의실 번호 지정 → 이용권 발급, 종료 10분 전 알림, 시간 연장; 필수. 2D 이동 모드; 위에서 내려다보는 시점, 키보드(WASD·방향키)로 캐릭터 이동, 벽·가구 충돌 처리, 다른 사용자 위치와 상태 표시등(초록·노랑·빨강) 실시간 표시; 필수. 좌석·회의실 배정; 키오스크에서 지정한 좌석·회의실을 DB에서 원자적으로 배정, 먼저 요청한 1명만 성공, 배정 즉시 다른 사용자의 키오스크 화면에서 해당 번호 비활성화 (예외 처리는 아래 표 참고); 필수. 3D 좌석 모드; 착석 시 내 눈높이 1인칭 시점으로 전환, 좌우 약 120도(±60도) 범위에서 마우스로 시점 회전, 주변 참여자 캐릭터 표시, 화면 구석에 내 캐릭터 모습(작은 화면) 표시; 필수. 모션 트래킹; 웹캠으로 고개 좌우·위아래 방향, 눈 깜빡임 인식 → 캐릭터 머리·눈에 실시간 반영, 떨림 보정; 필수. 카메라 가이드라인; 촬영 범위: 머리부터 가슴(양 어깨), 학습 자료가 놓인 책상까지. 착석 전 화면의 가이드 틀에 맞추도록 안내하고 MediaPipe Pose로 머리~가슴이 들어왔는지 확인, 공부 중에도 같은 범위를 유지하며 머리~가슴이 벗어나면 경고 및 타이머 일시정지. 책상이 화면에 들어오므로 학습 기기 미사용 사용자의 휴대폰 등 전자기기가 책상 위에 보이면 감지됨. 책·인쇄물 등 학습 자료 자체는 인식하지 않음; 필수. 집중 상태 판정; 자리 이탈(얼굴 미인식 5초 이상), 졸음(눈 감김 지속), 가이드라인 이탈, 전자기기 감지(학습 기기 미사용 선택 시 화면 안에 휴대폰·태블릿 등이 보이면) 판정 → 캐릭터에 아이콘·동작과 상태 표시등으로 표시. 관찰 가능한 행동 상태만 판정하며, 필기와 구별이 어려운 고개 숙임은 판정하지 않음 - 초록불(공부 중): 착석 후 트래킹으로 공부 상태가 확인됨 - 노란불(접속·비공부): 접속해 있으나 공부하지 않는 상태 전체 (자리 이탈·졸음·가이드라인 이탈·전자기기 감지, 2D 모드로 다른 자리나 카페 안을 돌아다님 등) - 빨간불(미접속): 서비스에 접속해 있지 않음 (접속이 끊긴 뒤 좌석이 반납되기 전까지 해당 좌석에 표시); 필수. 공부 시간 기록; 공부 시작 시 과목과 학습 기기 사용 여부 선택, 초록불(공부 중)일 때만 시간이 올라가는 자동 타이머, 과목별 기록 저장 - 사용(O): 휴대폰·태블릿 등이 감지되어도 공부로 인정 - 미사용(X): 휴대폰·태블릿 등이 화면 안에 감지되면 타이머 정지 ※ 사용(O) 선택 시 기기 안에서의 딴짓은 구별할 수 없으나, 자리 이탈·졸음·가이드라인 이탈 판정은 그대로 적용; 필수. 캐릭터 숨김 모드(실험용); 다른 참여자의 캐릭터와 상태 표시등을 숨기고 접속 인원 수만 표시, 트래킹·타이머는 그대로 동작 (사용자 실험 B 조건); 필수. 공부 통계; 일간·주간·월간·연간·누적 기록, 과목별 비율, 그래프; 향후 확장. 회의실; 키오스크에서 회의실 번호를 지정해 입장(비밀번호 없음), 최대 6명, 모두 나가면 회의실 자동 반납; 권장. 회의실 음성; 회의실 안에서만 선택적으로 음성 켜기/끄기 (라운지는 음성 불가), 마이크 음소거; 향후 확장. 친구; 친구 추가·삭제, 친구 목록에 접속 상태(초록 불/빨간 불)와 현재 위치 표시 (예: "별다방 42번 좌석", "별다방 1번 회의실"), 위치 비공개 설정 시 친구에게 오프라인(빨간 불)으로 표시; 향후 확장. 캐릭터; 기본 캐릭터 4~6종 선택 (머리색·옷색 변경, 보상 코스튬 착용은 향후 확장); 권장. 보상; 누적 공부 시간·연속 출석 달성 시 코스튬 등 꾸미기 아이템 지급; 향후 확장. ※ 우선순위: 필수는 반드시 구현, 권장은 일정 내 구현 목표, 향후 확장은 이번 개발 범위에서 제외 좌석·회의실 배정 예외 처리 상황; 처리 방법. 두 명이 키오스크에서 같은 좌석 번호를 거의 동시에 선택; 데이터베이스에서 한 번에 하나의 요청만 처리하여 먼저 도착한 1명만 성공, 나머지는 "이미 선택된 좌석입니다" 안내 후 해당 번호 비활성화. 다른 사람이 배정받은 뒤 내 키오스크 화면이 아직 갱신되지 않음; 선택해도 서버에서 한 번 더 확인해 거절, 화면을 즉시 갱신. 한 사람이 여러 좌석을 동시에 지정 시도; 한 사용자당 좌석 1개만 허용, 새 좌석 지정 시 기존 좌석 자동 반납. 브라우저를 닫거나 접속이 끊김; 접속 신호가 3분 이상 끊기면 좌석 자동 반납 (그동안 해당 좌석에 빨간불 표시). 회의실 참여자가 모두 나감; 회의실 자동 반납. 회의실 정원 초과; 키오스크에서 해당 회의실 번호 비활성화, "정원이 가득 찼습니다" 안내. 특징 • 얼굴 영상 대신 캐릭터로 참여하여 노출 부담 없음 • 돌아다닐 때는 2D, 앉으면 3D로 전환되는 하이브리드 공간 • 트래킹, 카메라 가이드라인, 전자기기 감지(물체 인식)로 집중 상태를 판단하므로, 수동 타이머와 달리 실제 집중한 시간만 과목별로 기록 • 별도 프로그램 설치 없이 웹 브라우저에서 바로 이용 (4) 비기능적 요구사항 구분; 요구사항. 성능; 트래킹 → 내 캐릭터 반영 200ms 이하, 다른 참여자 화면 반영 500ms 이하, 2D → 3D 전환 1초 이내, 일반 노트북에서 30FPS 이상, 지점당 라운지 좌석 20석·회의실 3개(각 최대 6명) 기준. 동시성; 좌석·회의실 배정은 데이터베이스에서 원자적으로 처리하여 중복 배정 0건. 보안·개인정보; 웹캠 영상은 사용자 기기에서만 처리(얼굴·자세·물체 인식 모두 기기 내 처리)하고 저장·전송하지 않음, 서버에는 위치·고개 각도·상태 등 수치 데이터만 전송, 데이터베이스 행 단위 접근 제어(본인 데이터만 조회·수정). 사용성; 웹캠 권한 거절 시 안내 화면, 카메라 가이드라인을 내 모습 화면 위에 틀로 표시, 첫 이용 시 간단한 사용 안내. 유지보수성; TypeScript로 타입 오류 사전 방지, 기능별 모듈 분리(트래킹 / 물체 인식 / 화면 / 공간·배정 / 기록), 지점 배치는 설정 파일(JSON)로 관리하여 지점 추가가 쉬움, GitHub 브랜치 기반 협업 및 코드 리뷰. 호환성; 크롬 최신 버전 기준, 해상도 1280×720 이상. (5) 사용 기술 및 툴 구분; 기술·툴. 언어; TypeScript. 프론트엔드; React, Vite. 2D·3D 화면; Three.js, React Three Fiber, drei (2D 이동 모드는 위에서 내려다보는 고정 카메라, 3D 좌석 모드는 1인칭 카메라로 같은 공간을 표현). 캐릭터; VRoid Studio(제작), three-vrm(웹에서 제어). 3D 에셋; Kenney, Quaternius 무료 에셋. 모션 트래킹; MediaPipe Face Landmarker (고개·눈), MediaPipe Pose Landmarker (카메라 가이드라인), MediaPipe Object Detector (전자기기 감지 전용). 백엔드·DB; Supabase (인증, PostgreSQL 데이터베이스, 실시간 통신, DB 함수로 좌석 배정 처리). 배포; Vercel. 협업·개발 환경; VS Code, AI 코딩 도구, GitHub, Notion. (6) 정량적 지표 및 평가 요소 본 서비스의 효과는 사용자 비교 실험으로 평가하고, 주요 기능의 동작 품질은 기술 성능 지표로 보조 평가한다. ① 사용자 비교 실험 목적: 문제 정의("카메라를 켜면 내 모습이 신경 쓰이고, 끄면 딴짓을 하게 된다")를 검증하고, 본 서비스가 두 문제를 함께 해결하는지 확인한다. 특히 같은 서비스 안에서 다른 참여자의 캐릭터가 보이는지만 다르게 한 조건(B)과 비교하여, 캠 OFF보다 함께 공부하는 효과가 나타나는지 확인한다. 가설 가설; 내용. H1 (노출 부담); 본 서비스(C)는 캠 ON(A)보다 "내 모습이 신경 쓰였다" 점수가 낮다.. H2 (함께 공부 효과); 본 서비스(C)는 캐릭터 숨김 모드(B)보다 초록불(공부 중) 시간 비율과 사회적 존재감 점수가 높고, 노란불 전환·전자기기 감지 횟수가 적다.. H3 (공부 성과); 본 서비스(C)는 캐릭터 숨김 모드(B)보다 공부 성과가 높거나 같고, 캠 ON(A)과 비슷하거나 높다.. 실험 조건 조건; 방식. A. 캠 ON; Zoom에서 조원 모두 카메라를 켜고 각자 공부. B. 캠 OFF (캐릭터 숨김 모드); 본 서비스의 같은 지점에 조원이 함께 접속하지만, 다른 참여자의 캐릭터와 상태 표시등은 보이지 않고 접속 인원 수만 표시 (Zoom에서 카메라를 끈 상황에 대응). 트래킹은 측정용으로 동작. C. 본 서비스; 같은 지점 라운지에 조원이 함께 앉아 3D 좌석 모드로 공부 (서로의 캐릭터와 상태 표시등이 보임). 참가자 및 설계 • 참가자: 대학생 24명 (지인·교내 모집) • 설계: 같은 참가자가 세 조건을 모두 수행하는 참가자 내 설계 • 진행: 참가자를 6개 조로 나누고, 같은 조는 같은 시간에 같은 공간(캠 ON은 Zoom 방, 캐릭터 숨김 모드와 본 서비스는 같은 지점)에 참여하여 실제로 다른 사람이 함께 있는 상황을 만든다. 조원이 동시에 같은 조건에 있어야 하므로, 조건 순서는 조 단위로 배정한다. • 순서 효과 방지: 세 조건을 나열하는 6가지 순서를 모두 사용하여 조마다 하나씩 배정한다. 이렇게 하면 각 조건이 1·2·3번째 자리에 고르게 오고(위치 효과 상쇄), 모든 조건이 다른 조건의 앞뒤에 같은 횟수로 와서(이월 효과 상쇄) 순서에 따른 영향을 줄일 수 있다. 조; 인원; 조건 순서. 1조; 4명; A → B → C. 2조; 4명; A → C → B. 3조; 4명; B → A → C. 4조; 4명; B → C → A. 5조; 4명; C → A → B. 6조; 4명; C → B → A. • 문제 세트 배정: 모든 조가 세트 1 → 2 → 3 순서로 푼다. 조마다 조건 순서가 다르므로, 각 조건은 각 문제 세트와 두 개 조씩 짝지어져 세트 난이도 차이가 특정 조건에 몰리지 않는다. • 학습 기기 조건 통일: 모든 참가자는 학습 기기 ‘미사용’으로 참여하여, 조건 간 전자기기 사용 기준을 같게 한다. • 비교 공정성: B와 C는 같은 화면·타이머·트래킹 측정을 사용하고 다른 참여자의 캐릭터가 보이는지만 다르게 하여, 두 조건의 차이를 ‘함께 공부하는 효과’로 해석한다. A(캠 ON, Zoom)는 트래킹 측정이 불가하므로 설문과 공부 성과로만 비교한다. 공부 과제 • 조건마다 20분 동안 난이도가 같은 문제 세트(세트 1·2·3) 중 하나를 푼다. (예: 수리·언어 추론 문제 또는 영어 독해 지문, 과목은 추후 확정) 진행 절차 (1인 약 100분) 단계; 시간; 내용. 사전 안내; 10분; 실험 설명, 동의서 작성, 웹캠 설정, 사전 설문(평소 공부 습관, 캠스터디 경험). 조건 1; 20분; 배정된 순서의 첫 조건으로 공부. 설문·휴식; 8분; 조건별 설문(3분) + 휴식(5분). 조건 2; 20분; 두 번째 조건으로 공부. 설문·휴식; 8분; 조건별 설문 + 휴식. 조건 3; 20분; 세 번째 조건으로 공부. 사후 설문; 10분; 조건별 설문, SUS, 선호 조건과 이유(주관식). 측정 지표 구분; 지표; 측정 방법. 공부 성과; 푼 문제 수, 정답 수, 정답률; 20분 동안의 풀이 결과 채점. 집중도 (객관); 집중 시간 비율; 20분 중 초록불(공부 중) 상태였던 시간의 비율 (B·C 조건, 트래킹 측정). 집중도 (객관); 딴짓 횟수·시간; 노란불 전환·전자기기 감지·자리 이탈 횟수와 총 시간 (B·C 조건, 트래킹·물체 인식 측정). 집중도 (주관); 자기 보고 집중도; "공부에 집중할 수 있었다", "딴짓하고 싶은 마음을 참게 되었다" (7점 척도). 노출 부담; 자기 보고 노출 부담; "내 모습이 신경 쓰였다" (7점 척도). 함께함; 사회적 존재감; "누군가 함께 공부한다는 느낌이 들었다" (7점 척도). 사용성; SUS 점수; 본 서비스 조건에 대해 표준 SUS 10문항 (0~100점). 선호도; 선호 조건; 세 조건 중 가장 좋았던 조건과 이유. 분석 방법 • 조건별 평균·표준편차를 구하고 막대그래프로 비교한다. • 핵심 비교(함께 공부 효과): 참가자별로 C − B 차이를 계산해 윌콕슨 부호순위 검정으로 확인하고, 개인별 차이를 점·막대 그래프로 제시한다. 트래킹 지표는 B·C 두 조건으로, 설문·공부 성과는 세 조건으로 비교한다. • 세 조건 비교는 프리드먼 검정(참가자 수가 적고 정규성을 가정하기 어려운 경우) 또는 반복측정 분산분석으로 하고, 차이가 있으면 두 조건씩 윌콕슨 부호순위 검정(본페로니 보정)으로 확인한다. • 유의수준 0.05, 효과 크기를 함께 제시한다. • 주관식 응답은 공통 키워드로 묶어 장단점을 정리한다. 윤리·개인정보 • 참가 전 동의서를 받고, 영상은 녹화·저장하지 않으며 수치 데이터와 설문 응답만 익명으로 수집한다. • 참가자는 언제든 실험을 중단할 수 있다. ② 기술 성능 지표 (주요 기능 품질) 평가 항목; 지표; 목표; 측정 방법. 트래킹 반응성; 캐릭터 반영 지연 시간; 200ms 이하; 움직임 시점과 캐릭터 반영 시점의 타임스탬프 비교. 동기화 성능; 참여자 화면 반영 지연 시간; 500ms 이하; 송신·수신 타임스탬프 비교. 렌더링 성능; 초당 프레임 수(FPS); 30FPS 이상; 2D·3D 모드 각각, 사양이 다른 노트북 2~3대에서 측정. 모드 전환; 2D → 3D 전환 시간; 1초 이내; 착석 버튼 클릭부터 3D 화면 표시까지 측정. 배정 동시성; 동시 지정 시 중복 배정 건수; 0건; 두 브라우저의 키오스크에서 같은 좌석을 동시에 지정하는 테스트 50회. 판정 정확도; 자리 이탈·졸음 감지 정확도; 80% 이상; 각 상황을 20회씩 연출해 정상 감지 비율 계산. 전자기기 감지; 휴대폰·태블릿 감지 정확도; 80% 이상; 화면 안에 기기가 있는/없는 상황을 각각 20회씩 연출. 필기 오판율; 필기 중 딴짓으로 잘못 판정된 비율; 10% 이하; 공책 필기 상황을 20회 연출해 타이머 정지 여부 확인. 가이드라인 판정; 가이드라인 이탈 감지 정확도; 80% 이상; 화면 안/밖 상황을 각각 20회씩 연출. 기록 정확도; 실제 공부 시간 대비 기록 오차; ±10% 이내; 관찰자가 잰 실제 집중 시간과 비교. |
| 목표 및 내용 | 3. 과제 수행 방법 (1) 방법론 및 프레임워크 • 개발 방법론: 애자일(1주 단위 스프린트) — 매주 목표 기능을 정해 개발하고, 주말에 결과물을 합쳐 동작을 확인한 뒤 다음 주 계획을 조정한다. 트래킹·3D처럼 결과를 미리 예측하기 어려운 기술이 포함되어 있어, 짧은 주기로 검증하고 방향을 수정할 수 있는 방식을 택했다. 기능마다 필수·권장 우선순위를 두어, 일정이 밀리면 권장 기능부터 뒤로 미루고, 범위 밖 기능은 향후 확장으로 둔다. • 협업 방식: GitHub 브랜치 기반 개발(기능별 브랜치 → 코드 리뷰 → main 병합), Notion으로 주간 계획·회의록 관리 • AI 코딩 도구 활용: 기능 단위로 AI에 구현을 요청하고, 동작 확인 후 커밋하는 방식으로 개발 속도를 높인다. • 분석 툴 - 성능 분석: Chrome 개발자 도구(FPS, 지연 시간 측정) - 사용자 평가: Google Forms(설문), Excel·Python(통계 분석, 대응표본 t검정 또는 윌콕슨 검정) (2) 구현 방법별 비교 및 채택 이유 ① 서비스 형태 방법; 장점; 단점. 웹 서비스 ✔; 설치 없이 링크로 바로 이용, 기기·OS 무관, 배포 간편; 네이티브 앱보다 성능 제약. 모바일 앱; 접근성 높음; 공부 중 휴대폰을 거치대에 세워야 하고, iOS·안드로이드 별도 개발 부담. 데스크톱 프로그램; 성능 우수; 설치 필요로 진입 장벽 높음, 배포 복잡. → 채택 이유: 친구와 같은 지점에 쉽게 모이는 이용 흐름에 가장 적합하고, 짧은 기간에 하나의 코드로 모든 사용자를 지원할 수 있다. ② 화면 표현 방식 (2D 이동 + 3D 좌석) 방법; 장점; 단점. Three.js 하나로 2D·3D 모두 표현 ✔ (이동 시 위에서 내려다보는 고정 카메라, 착석 시 1인칭 카메라); 캐릭터와 공간 에셋을 한 번만 만들면 됨, 앉을 때 카메라가 눈높이로 내려오는 자연스러운 전환, 개발할 그래픽 시스템이 하나; 순수 2D 게임 엔진보다 2D 이동 구현이 약간 번거로움. 2D 엔진(Phaser 등) + 3D 엔진(Three.js) 따로 사용; 각 모드에 최적화된 도구 사용; 캐릭터를 2D용·3D용으로 따로 만들어야 함, 두 엔진 간 전환·상태 연동이 복잡, 개발량 두 배. 전부 2D; 구현이 가장 쉬움; 차별점인 "마주 보는 3D 좌석 시점" 불가, 고개 트래킹이 뚝뚝 끊겨 보임. 전부 3D (자유 3인칭 이동); 몰입감 높음; 이동·카메라 조작이 어려워 조작 부담, 구현 난이도 높음. → 채택 이유: Gather처럼 익숙한 2D 이동과 본 서비스의 차별점인 3D 좌석 시점을 모두 제공하면서도, 그래픽 시스템과 캐릭터를 하나로 통일해 개발 기간(5~10주 차) 안에 구현 가능한 범위로 줄일 수 있다. 팀 내 디자이너가 없어 2D 그림을 따로 그리기 어려운 상황에도 적합하다. ③ 3D 그래픽 엔진 방법; 장점; 단점. Three.js (React Three Fiber) ✔; 웹 표준 기반으로 가벼움, React와 자연스럽게 결합, VRM 캐릭터 라이브러리 지원, 자료가 많아 AI 코딩 도구 활용에 유리; 게임 엔진 수준의 편집 도구 없음. Unity WebGL; 시각 편집기, 강력한 기능; 게임 개발 경험이 필요하고 학습 기간이 김, 웹 빌드 용량이 커서 로딩이 느림, 웹 UI와 연동 복잡. Babylon.js; 기능이 풍부함; Three.js보다 자료·예제가 적음. → 채택 이유: 팀원 모두 게임 개발 경험이 없어 별도 엔진 학습 부담이 없는 웹 기술을 택했으며, VRM 캐릭터 제어 라이브러리(three-vrm)를 바로 활용할 수 있다. ④ 모션 트래킹, 카메라 가이드라인 및 물체 인식 방법; 장점; 단점. MediaPipe (Face Landmarker + Pose Landmarker + Object Detector) ✔; 브라우저에서 동작, 얼굴 방향·눈 깜빡임, 어깨 위치, 휴대폰 등 전자기기 위치를 바로 제공, 무료, 기기 내 처리로 개인정보 보호; 조명이 어둡거나 몸이 가려지면 정확도 저하, 세 모델을 함께 쓰면 연산 부담 증가, 기본 모델에 태블릿 분류가 따로 없어 휴대폰·노트북으로 인식될 수 있음. face-api.js 등 기타 라이브러리; 가벼움; 제공 정보가 적고 업데이트가 중단된 경우가 많음, 자세·물체 인식 없음. 상용 트래킹 SDK; 정확도 높음; 유료, 라이선스 제약. → 채택 이유: 고개 방향·눈 감김(트래킹), 가이드라인(자세), 전자기기 감지를 같은 라이브러리 안에서 추가 구현 없이 얻을 수 있고, 영상을 서버로 보내지 않아 보안 요구사항을 만족한다. 연산 부담은 Pose 확인과 물체 인식 주기를 낮게(예: 1초에 1~2회) 설정하여 줄인다. 물체 인식은 전자기기 감지에만 사용하며, 휴대폰·태블릿 등은 한 분류로 묶어 “전자기기”로 판정한다. 책·인쇄물 등 학습 자료는 인식하지 않는다. ⑤ 캐릭터 제작 방법; 장점; 단점. VRoid Studio + VRM ✔; 디자인 경험 없이도 완성도 높은 캐릭터 제작, 머리·눈 뼈대가 표준화되어 트래킹 연동 쉬움, 2D 이동 모드에서도 같은 캐릭터 사용; 캐릭터 스타일이 애니메이션풍으로 한정됨. Blender 직접 모델링; 자유로운 디자인; 모델링·리깅 학습에 수개월 소요. 2D 일러스트 캐릭터; 구현이 가장 쉬움; 3D 좌석 시점 불가. → 채택 이유: 팀 내 디자인·모델링 경험이 없는 상황에서 가장 빠르게 일정한 품질을 확보할 수 있다. ⑥ 서버·데이터베이스 방법; 장점; 단점. Supabase ✔; 인증·DB·실시간 통신을 한 번에 제공, SQL 기반 관계형 DB로 과목별 기록 집계와 좌석 배정 처리(트랜잭션·제약 조건)에 유리, 무료 요금제; 외부 서비스 의존. Firebase; 실시간 기능 강력, 자료 많음; NoSQL 구조라 일간·월간·연간 통계 같은 집계 쿼리가 불편. 직접 서버 구축 (Node.js + Socket.IO); 자유도 높음; 서버 개발·운영에 많은 시간 소요. → 채택 이유: 서버를 직접 만들지 않아 핵심 기능 개발에 집중할 수 있고, 좌석 중복 배정 방지(원자적 처리)와 과목별 기록 집계(향후 기간별 통계 확장 포함)에 관계형 DB가 적합하다. ⑦ 실시간 데이터 전송 방식 방법; 장점; 단점. 수치 데이터 전송 ✔; 데이터량이 매우 적어 지연이 짧음, 얼굴 영상이 외부로 나가지 않음; 캐릭터로만 표현 가능. 영상 전송 (WebRTC); 실제 모습 공유 가능; 대역폭 부담, 본 서비스의 목적(노출 없음)과 맞지 않음. → 채택 이유: 서비스의 핵심 가치인 "노출 없는 참여"를 기술적으로 보장하면서 성능도 유리하다. ⑧ 좌석·회의실 선택 방식 방법; 장점; 단점. 키오스크에서 좌석 번호 지정 ✔; 실제 스터디카페와 동일해 익숙함, 선택을 키오스크 한 곳에서 처리해 구현 범위가 작음; 좌석 위치를 번호로만 보고 골라야 해 직관성이 낮음 (키오스크에 좌석 배치도를 함께 표시해 보완). 맵에서 "+" 버튼으로 선점; 빈자리를 공간에서 바로 보고 선택, 친구 옆자리 찾기 쉬움; 동시 클릭 대비 필요, 2D 공간과 버튼 상태를 실시간 연동해야 해 구현량 증가. ※ 같은 자리를 동시에 선택하는 문제는 두 방식 모두에서 발생하므로, 어느 방식이든 데이터베이스에서 먼저 도착한 요청 하나만 성공시키는 처리가 필요하다. 본 서비스는 좌석별로 "사용 중인 배정은 1개만" 허용하는 제약 조건과 DB 함수로 이를 보장하고, 결과를 실시간으로 다른 사용자의 키오스크 화면에 반영해 해당 번호를 비활성화한다. → 채택 이유: 실제 스터디카페의 키오스크 이용 흐름과 같아 익숙하고, 좌석 선택을 키오스크 한 곳에서 처리해 개발 범위를 줄일 수 있다. 번호로만 고르는 불편은 좌석 배치도로 보완하고, 동시성 문제는 DB 처리로 해결한다. 맵에서 직접 고르는 "+" 방식은 향후 확장으로 둔다. ⑨ 회의실 음성 (향후 확장) 방법; 장점; 단점. WebRTC P2P (참여자끼리 직접 연결) ✔; 무료, 별도 미디어 서버 불필요, 음성이 서버를 거치지 않아 개인정보 측면 유리; 인원이 많아지면 부담 증가, 일부 네트워크 환경에서 연결 실패 가능. 음성 서비스 SDK (LiveKit, Agora 등); 안정적, 많은 인원 지원; 사용량에 따라 유료, 외부 서비스 추가. 음성 없음; 구현 부담 없음; 회의실에서 그룹 스터디 활용도 저하. → 채택 이유: 회의실 정원이 최대 6명이라 P2P로 충분하며, 라운지에서는 음성을 쓰지 않아 부담이 제한된다. 이번 개발 범위에서는 제외하고, 향후 확장 시 이 방식을 적용한다. 4. 추진 일정 (1) 팀 구성 및 역할 이름; 역할; 담당 업무. 김현; 팀장 / 트래킹·집중·기록 로직; 일정 관리, 모션 트래킹, 떨림 보정, 카메라 가이드라인(Pose), 전자기기 감지(물체 인식), 집중 상태 판정, 과목별 자동 타이머, 성능 측정. 최원준; 화면·캐릭터; VRoid 캐릭터 제작, 지점 공간 구성, 2D 이동 모드(이동·충돌), 2D → 3D 전환, 1인칭 120도 시점·내 모습 화면, 집중 상태 시각 효과. 육심호; 백엔드·서비스; Supabase 설계(인증·DB·실시간), 키오스크·이용권·좌석 번호 지정, 좌석·회의실 배정과 예외 처리, 참여자 위치·상태 동기화, 공부 기록 저장, 배포. 공통: 주 1회 정기 회의 및 통합 테스트, 사용자 실험 진행, 최종 보고서·발표 준비 (2) Gantt Chart (주차별) 업무; 담당; 우선순위; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15. 개발 환경 구축, 저장소 생성; 공통; 필수. 웹캠 트래킹 구현 (고개 방향·눈 깜빡임); 김현; 필수. 캐릭터 제작·웹 로딩, 지점 공간 초안; 최원준; 필수. Supabase 설정, 회원가입·로그인; 육심호; 필수. 기술 검증 통합 (트래킹 → 캐릭터, 탑다운 이동 시제품); 공통; 필수. 떨림 보정, 카메라 가이드라인(Pose); 김현; 필수. 2D 이동 모드 (이동·충돌); 최원준; 필수. DB 설계, 지점 선택·키오스크·이용권·좌석 번호 지정; 육심호; 필수. 2D → 3D 전환, 1인칭 120도 시점, 내 모습 화면; 최원준; 필수. 좌석·회의실 배정(동시성 처리), 예외 처리; 육심호; 필수. 집중 상태 판정, 전자기기 감지(물체 인식); 김현; 필수. 위치·고개 각도·상태 실시간 동기화; 육심호; 필수. 과목별 자동 타이머(학습 기기 사용 여부 선택 포함), 기록 저장; 김현·육심호; 필수. 집중 상태 캐릭터 표시 효과, 캐릭터 숨김 모드(실험용); 최원준; 필수. 회의실 입장·정원 관리; 육심호; 권장. 통합 테스트, 동시성·성능 측정·최적화; 공통; 필수. 배포 (Vercel); 육심호; 필수. 파일럿 테스트(팀·지인 소규모, 실험 조건 점검), 사용성 개선; 공통; 필수. 사용자 비교 실험 (24명, 6개 조); 공통; 필수. 버그 수정, 결과 분석; 공통; 필수. 최종 보고서, 발표 준비; 공통; 필수. • 6주 차 기술 검증 통합이 중요한 분기점이다. 트래킹 캐릭터와 위에서 내려다보는 이동이 한 화면에서 동작하는지 확인한다. • 10주 차까지 필수 기능 개발을 마치고 이후 신규 기능 추가는 중단한다. 10~12주 차는 통합 테스트·성능 측정과 파일럿 테스트로 안정화하고, 13주 차 이후에는 사용자 실험과 평가에 집중한다. • 일정이 밀리면 지점 추가 → 회의실 순서로 뒤로 미룬다. 2D 이동, 좌석 배정, 3D 좌석 시점, 트래킹, 전자기기 감지, 과목별 자동 기록은 끝까지 지킨다. |
| 목표 및 내용 | 5. 최종결과물 최종결과물은 웹 브라우저에서 링크로 접속해 이용하는 아바타 스터디카페 웹 서비스이며, 배포된 URL과 소스 코드(GitHub), 사용자 평가 결과 보고서로 구성된다. (1) 결과물 제작에 필요한 구성요소 ① 클라이언트 (사용자 브라우저) 구성요소; 역할; 사용 기술. 웹캠 입력 모듈; 브라우저에서 웹캠 영상을 받아옴; WebRTC getUserMedia API. 얼굴·자세·물체 인식 모듈; 영상에서 얼굴 랜드마크, 어깨 위치, 전자기기(휴대폰·태블릿 등) 추출 (기기 안에서만 처리); MediaPipe Face Landmarker, Pose Landmarker, Object Detector. 트래킹 처리 모듈; 고개 좌우·위아래 각도, 눈 감김 정도 계산 및 떨림 보정; TypeScript. 카메라 가이드라인 모듈; 머리부터 책상까지의 촬영 범위를 착석 전 가이드 틀로 맞추고, 머리~가슴 이탈 여부를 자세 인식으로 판정; TypeScript. 집중 상태 판정 모듈; 자리 이탈, 졸음, 가이드라인 이탈, 전자기기 감지 판정; TypeScript. 과목별 자동 타이머; 선택한 과목으로 초록불(공부 중)일 때만 시간 누적, 학습 기기 미사용 선택 시 전자기기가 감지되면 정지; TypeScript. 공간 화면 모듈; 2D 이동 모드(탑다운 카메라, 이동·충돌), 3D 좌석 모드(1인칭 120도, 내 모습 화면), 참여자 캐릭터·상태 표시등, 실험용 캐릭터 숨김 모드; Three.js, React Three Fiber, three-vrm. UI 화면; 로그인, 지점 선택, 키오스크(좌석 배치도·번호 지정), 과목·학습 기기 선택, 집중 타이머; React, TypeScript. ② 백엔드 (Supabase) 구성요소; 역할. Auth; 회원가입, 로그인, 세션 관리. Realtime – Broadcast; 같은 지점 사용자끼리 캐릭터 위치(2D), 고개 각도·눈 감김·집중 상태(3D) 실시간 중계. Realtime – Presence; 같은 지점 접속 여부(빨간불 판단)와 좌석·회의실 사용 현황 관리. DB 함수; 좌석·회의실 배정과 반납을 원자적으로 처리, 이용권 확인. PostgreSQL DB; 사용자, 지점, 좌석, 이용권, 공부 기록 저장 및 RLS(행 단위 보안) 적용. ③ 데이터베이스 구조 테이블; 주요 항목. profiles; 사용자 id, 닉네임, 캐릭터 종류. branches; 지점 id, 지점 이름, 테마, 공간 배치 파일. seats; 좌석 id, 지점 id, 좌석 번호, 위치 좌표. meeting_rooms; 회의실 id, 지점 id, 회의실 번호, 정원. passes; 이용권 id, 사용자 id, 지점 id, 이용 유형(라운지/회의실), 시작·종료 시각. seat_claims; 좌석 id, 사용자 id, 이용권 id, 배정 시각, 반납 시각 (좌석당 사용 중인 배정 1개만 허용). room_sessions; 회의실 id, 시작·종료 시각 (회의실당 사용 중인 세션 1개만 허용). room_members; 세션 id, 사용자 id, 자리 번호, 입장 시각. subjects; 과목 id, 사용자 id, 과목 이름, 색상. study_logs; 사용자 id, 과목 id, 날짜, 시작·종료 시각, 학습 기기 사용 여부, 집중 시간, 자리 이탈 횟수, 전자기기 감지 횟수. ④ 리소스 및 개발·배포 환경 구성요소; 내용. 캐릭터; VRoid Studio로 제작한 기본 캐릭터 4~6종 (VRM 파일). 3D 공간 에셋; Kenney, Quaternius 무료 에셋(책상, 의자, 책장, 조명, 회의 테이블 등, glb 파일). 지점 배치 파일; 좌석·회의실·벽 위치를 정의한 JSON 파일 (지점마다 1개). 개발 환경; VS Code, AI 코딩 도구, TypeScript. 형상 관리; GitHub. 배포; Vercel (GitHub에 반영하면 자동 배포). (2) 결과물의 전체 구성도 데이터 흐름 1. 사용자가 Vercel에 배포된 웹에 접속하고, Supabase Auth로 로그인한다. 2. 지점을 선택하고 키오스크에서 이용 유형·시간과 좌석(또는 회의실) 번호를 고르면, DB 함수가 배정을 원자적으로 처리한 뒤 이용권(passes)을 발급하고 다른 사용자의 키오스크 화면에서 해당 번호를 비활성화한다. 3. 2D 이동 모드에서 캐릭터 위치가 Realtime으로 같은 지점 사용자에게 공유되고, 사용자는 배정받은 자리로 이동해 착석한다. 4. 착석하면 카메라 가이드라인을 확인하고 과목과 학습 기기 사용 여부를 선택한 뒤 3D 좌석 모드로 전환된다. 5. 웹캠 영상은 브라우저 안에서 MediaPipe로 분석되어 고개 각도·눈 감김·가이드라인 여부·전자기기 감지 여부로 바뀌고, 내 캐릭터에 반영되며 집중 상태(초록불/노란불)가 판정된다. 6. 고개 각도와 집중 상태 같은 수치 데이터만 Realtime으로 전송되어, 같은 공간의 다른 참여자 화면에서 내 캐릭터가 똑같이 움직인다. 7. 집중한 시간은 과목별로 study_logs에 저장된다. (기간별 통계 화면은 향후 확장) 8. 같은 지점 접속 여부와 좌석·회의실 사용 현황은 Presence로 관리되어 상태 표시등과 키오스크 화면에 반영되며, 접속이 3분 이상 끊기면 좌석이 자동 반납된다. 9. 웹캠 영상은 어디에도 저장·전송되지 않아 사용자의 얼굴과 생활 공간이 외부로 노출되지 않는다. |
| 기대효과 | 1. 대상별 기대효과 대상; 기대효과. 혼자서는 집중이 어려운 학생 (중고등학생, 대학생, 수험생, 취준생); 실제 스터디카페처럼 다른 사람들 사이에 앉아 공부하는 긴장감을 느낄 수 있고, 과목별로 실제 집중한 시간이 자동 기록되어 자신의 공부 습관을 객관적으로 확인할 수 있다.. 얼굴·공간 노출이 부담스러운 학생; 외모, 옷차림, 방 배경을 드러내지 않고 캐릭터로 참여할 수 있어, 캠스터디를 망설이던 사람도 부담 없이 온라인 공부에 참여할 수 있다.. 친구·스터디 그룹; 같은 지점의 옆자리나 같은 회의실을 지정해 함께 공부할 수 있다. 향후 친구 목록·위치 확인과 회의실 음성으로 확장할 수 있다.. 학원·스터디카페 등 교육 기관 (확장); 학생 얼굴을 직접 보지 않고도 자리 이탈과 집중 상태를 확인할 수 있어, 개인정보 관리 부담이 적은 온라인 자습 관리 도구로 활용할 수 있다.. 2. 경제적 측면 • 학습 공간 비용 절감: 스터디카페 이용료는 시간당 1,500원에서 3,000원 수준으로, 예를 들어 하루 3시간씩 월 20일을 시간당 2,000원에 이용하면 약 12만 원이 든다. 본 서비스는 집에서 비슷한 학습 환경을 무료로 제공하여 이러한 비용을 줄일 수 있다. • 이동 시간·비용 절감: 학원, 독서실, 스터디카페까지 오가는 시간과 교통비를 아껴 그만큼을 학습에 쓸 수 있다. • 수익 모델: 기본 이용권과 공부 기능은 무료로 제공해 사용자를 확보하고, 다음과 같은 방식으로 수익을 낼 수 있다. - 꾸미기 아이템: 공부 보상으로 받는 무료 코스튬 외에 유료 코스튬·테마 판매 - 프리미엄 구독: 상세 통계·리포트, 회의실 장시간 이용, 인원 확대 - 테마 지점: 실제 카페·문구·교육 브랜드와 제휴한 콜라보 지점 운영 - B2B: 학원·스터디카페 대상 전용 지점과 관리 도구 제공 3. 사회적 측면 • 학습 격차 완화: 유료 학습 공간이나 관리형 학원을 이용하기 어려운 학생도 무료로 외부 제약의 효과를 누릴 수 있어, 경제적 여건에 따른 학습 환경 격차를 줄이는 데 기여한다. 일부 지자체가 취약계층 학생의 스터디카페 이용료를 지원하고 있을 만큼, 학습 공간 비용은 사회적으로 해결이 필요한 문제로 인식되고 있다. • 개인정보·사생활 보호: 웹캠 영상을 기기 안에서만 처리하고 수치 데이터만 전송하여, 온라인 공간에서 얼굴이 녹화·캡처되어 퍼질 위험을 원천적으로 막는다. 모습을 캐릭터로 추상화해도 함께 있다는 느낌은 유지될 수 있으므로[1], 사생활 보호와 함께 공부하는 효과를 동시에 얻을 수 있다. • 학습 동기와 정서적 지원: 혼자 공부하는 시간이 긴 수험생·취준생에게 "함께 공부하는 사람이 있다"는 연결감을 주어 고립감을 줄이고, 과목별 자동 기록으로 꾸준한 학습을 돕는다. 실제 사람이 조종하는 아바타도 실제 사람처럼 사회적 영향을 준다는 연구 결과[2]처럼, 화면 속 캐릭터가 실제 참여자라는 점이 이러한 연결감과 긴장감의 근거가 된다. • 캠스터디 인식 개선: "얼굴을 보여줘야 한다", "감시받아야 공부가 된다"는 기존 인식을 부담 없는 함께함으로 바꾸어, 온라인 학습 문화의 새로운 형태를 제시한다. 4. 기술적 측면 및 확장 가능성 • 별도 설치 없이 웹 브라우저만으로 얼굴 트래킹, 2D·3D 전환 공간, 실시간 동기화를 구현하여, 가벼운 웹 기반 가상 공존 서비스의 가능성을 보인다. • 지점 배치를 설정 파일로 관리하므로 새로운 테마 지점을 쉽게 추가할 수 있다. • 같은 구조를 재택근무자의 가상 공동 작업 공간, 온라인 수업 참여도 확인, 독서 모임 등 "함께 있는 느낌이 필요한 비대면 활동" 전반으로 확장할 수 있다. 한 줄 요약: 얼굴과 공간을 드러내지 않으면서도 실제 스터디카페처럼 함께 공부하는 긴장감을 유지하게 하여, 학생의 학습 공간 비용과 노출 부담을 줄이고 누구나 집중할 수 있는 온라인 학습 환경을 제공한다. 참고문헌 [1] Lee, Y., Chung, J. J. Y., Song, J. Y., Chang, M., & Kim, J. (2021). Personalizing ambience and illusionary presence: How people use "study with me" videos to create effective studying environments. Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI ’21), 1–13. https://doi.org/10.1145/3411764.3445222 [2] Hoyt, C. L., Blascovich, J., & Swinth, K. R. (2003). Social inhibition in immersive virtual environments. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 12(2), 183–195. https://doi.org/10.1162/105474603321640932 |
| 예산사용 및 R&D성과 창출 계획 | 항목 | 세부내용 |  | 예상(달성)시기 |
| 예산사용 및 R&D성과 창출 계획 | 재료구입 | 항목 | 필요금액 | 2026년 10월 |
| 예산사용 및 R&D성과 창출 계획 | 재료구입 | 사용자 행동 인식 및 시스템 테스트용 웹캠 2개 | 100,000원 |  |
| 예산사용 및 R&D성과 창출 계획 | 논문게재 및 참가 | 저널 또는 학회명 : | 교내 캡스톤디자인 및 졸업작품 발표회 참가 | 2026년 12월 |
| 예산사용 및 R&D성과 창출 계획 | 특허출원 | 행동반영 아바타 기반 메타버스 스터디카페 시스템 관련 특허 출원 |  | 2026년 11월 |
| 예산사용 및 R&D성과 창출 계획 | SW등록 | 행동반영 아바타 기반 메타버스 스터디카페 웹 소프트웨어 등록 |  | 2026년 12월 |
| 예산사용 및 R&D성과 창출 계획 | 시제품 (App 스토어 등록) | 웹 기반 시제품 개발 및 배포·시연 |  | 2026년 12월 |