2026-1 융합캡스톤디자인 주간 보고서

*필요 시 칸, 페이지를 늘려서 작성 / 맑은 고딕 10pt, 줄간격 1.15, pdf로 제출

| 팀 번호 |  | 2 | 팀 명 | 두뜀 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제출일자 |  | 2026-09-22 | 회의 진행 날짜 | 2026-10-2, 5 |
| 회의 참가자 |  | 김현, 육심호, 최원준 |  |  |
| 프로젝트 주제 |  | 건너편 (아바타 캠 스터디) |  |  |
| 주간 프로젝트 진행 내용 (팀 전반) |  |  |  |  |
| 프로젝트 주제를 '아바타 캠스터디'로 확정하고, 개발 환경과 협업 규칙을 갖춘 뒤 파트별 핵심 기술의 검증과 초기 구현을 진행하였다. main ← develop ← 개인 브랜치 구조로 PR을 통해서만 병합하도록 저장소 규칙을 정하고, Vite, React, TypeScript, React Three Fiber 기반으로 웹 프로젝트를 세팅하였다. 캐릭터는 VRoid 대신 애니메이션이 포함된 Kenney Blocky Characters로 변경하였다. 브라우저 안에서 MediaPipe로 고개 각도와 눈 감김을 인식해 캐릭터에 반영함으로써 핵심 기술이 실현 가능함을 확인하였다. 이를 바탕으로 자리 이탈·졸음·다른 화면 사용을 판정하고, 집중 상태일 때만 공부 시간이 쌓이는 타이머를 구현하였다. 지점 공간에서는 2D 탑다운 이동부터 착석 시 3D 1인칭 시점 전환까지 구현하였고, 60FPS와 전환 0.8초로 성능 목표를 충족하였다. 백엔드는 Supabase로 7개 테이블을 구축하고 좌석·회의실 동시 선택을 막는 제약을 설계하였으며, 로그인·회원가입 화면을 연결하였다. |  |  |  |  |
| 개인별 주간 수행 내용 |  |  |  |  |
| 팀장 | 이름: 김현 |  |  |  |
| 저장소 운영 규칙을 정비하고, 담당 파트인 캐릭터·지점 공간·2D 이동 모드·3D 좌석 시점의 기술 검증과 초기 구현을 진행하였다. 먼저 main 브랜치를 보호 설정하고 main(제출용) ← develop(통합) ← feat/이름/작업명 구조의 브랜치 규칙을 만들어 PR을 통해서만 병합되도록 하였으며, AI 코딩 도구 활용을 위한 CLAUDE.md를 생성하였다. 또한 제안발표·주간발표 자료와 프로젝트 캔버스를 저장소 docs/에 업로드하였다. 개발 측면에서는 Vite, React, TypeScript 기반으로 프로젝트 초기 세팅을 마치고 Three.js, React Three Fiber, MediaPipe를 설치하였다. 캐릭터는 기존 계획인 VRoid(VRM) 대신 가볍고 걷기·앉기 애니메이션이 포함된 Kenney Blocky Characters(CC0)로 변경하여 18종을 웹에 로딩하였다. MediaPipe Face Landmarker로 고개 각도와 눈 감김을 브라우저 안에서 읽어 캐릭터 머리 회전과 눈 깜빡임에 반영하는 검증 화면을 만들어, 트래킹이 캐릭터에 반영되는 것을 확인하였다. 이어서 지점 배치를 JSON으로 관리하는 지점 공간 초안(좌석 20석, 스터디룸 3개, 키오스크)을 구성하였다. 2D 이동 모드는 탑다운 카메라, WASD·방향키 이동, 벽·가구 충돌 처리, 걷기 애니메이션까지 구현하였다. 3D 좌석 모드는 착석 시 1인칭 시점 전환, 좌우 120도 시점 회전, 내 모습 화면, 임시 참여자 배치까지 구현하여 develop에 병합하였다. 성능 측정 표시를 추가해 확인한 결과 2D·3D 모드 모두 60FPS, 2D → 3D 전환 0.8초 이내로 목표(30FPS 이상, 1초 이내)를 충족하였다. |  |  |  |  |
| 팀원 | 이름: 육심호 |  |  |  |
| Supabase로 회원·지점·좌석·이용권·공부기록 등 7개 테이블의 데이터베이스를 구축하고, 여러 사용자가 동시에 같은 좌석을 선택해도 데이터베이스가 직접 한 건만 통과시키도록 제약을 설계했다. 아바타, 화면 파트가 사용하는 좌표 체계에 맞춰 지점명과 좌석 20석의 좌표와 회전값을 통일했고, 정원 6명의 회의실과 좌석, 회의실 동시 점유 차단 기능을 추가했다. 모든 데이터베이스 변경은 동일 버전의 PostgreSQL 컨테이너에서 먼저 검증한 뒤 운영 환경에 반영하는 절차를 거쳤다. 추가로, 프론트엔드와 Supabase를 연결해 로그인/회원가입 화면 초안을 구현했으며, API 키가 저장소에 노출되지 않도록 차단 설정을 함께 보강했다. |  |  |  |  |
| 팀원 | 이름: 최원준 |  |  |  |
| Python, OpenCV, MediaPipe로 웹캠 얼굴 트래킹 프로토타입을 제작해 고개 각도(pitch, yaw, roll)와 눈 감김(EAR, blendshape)을 계산하고, 판정 로직을 검증하는 측정 도구로 활용하였다. 측정 결과 고개 각도 떨림을 EMA로 보정했을 때 정면 정지 상태의 떨림은 프레임당 약 0.02°였다. 정면 기준 맞추기(캘리브레이션)와 FPS 표시 기능도 추가하였다. 이후 웹에 집중 상태 판정 로직을 구현하여 얼굴이 30초 이상 보이지 않으면 '자리 이탈 의심', 눈을 2분 이상 감고 있으면 '졸음 의심'으로 판정하였다. 집중 상태일 때만 공부 시간이 쌓이는 집중 시간 타이머도 구현하였는데, 잠깐 얼굴이 가려지거나 눈을 감은 시간은 보류해 두었다가 기준 시간 안에 돌아오면 인정하도록 설계하여 오판을 줄였다. 또한 다른 탭이나 앱으로 이동하면 시간이 멈추는 '다른 화면 사용 중' 상태와, 팀 회의에서 결정한 '학습기기 사용' 모드를 구현하였고 브라우저에서 동작을 확인하였다. |  |  |  |  |
| 팀원 | 이름: |  |  |  |
| 차주 프로젝트 진행 계획 (팀 전반) |  |  |  |  |
| 일정표의 기술 검증 통합에 맞춰, 파트별로 구현한 트래킹 캐릭터, 2D 이동·3D 좌석 모드, 로그인 기능이 한 화면에서 함께 동작하는지 확인한다. 웹 서비스를 Vercel에 배포하여 팀원이 링크로 접속해 로그인할 수 있게 만든다. 이어서 행 수준 보안(RLS) 정책으로 데이터 접근 권한을 정리하고, 지점 선택과 키오스크(이용권 발급, 좌석 지정) 흐름을 완성한다. 키오스크에서 지정한 좌석으로 실제로 입장하는 동작까지 연결하는 것이 목표다. 화면 쪽에서는 공부 중·접속 중·미접속 상태 표시등과 자리 이탈·졸음 아이콘을 캐릭터에 표시하는 효과 구현에 착수한다. 판정 쪽에서는 Pose 기반 카메라 가이드라인을 구현하고, 필기 자세 오판 실험과 지연시간 측정을 통해 판정 기준값을 조정할 근거를 마련한다. |  |  |  |  |
| 차주 개인별 진행 계획 |  |  |  |  |
| 팀장 | 이름: 김현 |  |  |  |
| 공통 일정인 기술 검증 통합에 맞춰, 지금까지 구현한 트래킹 캐릭터와 2D 이동·3D 좌석 모드가 팀원의 작업과 한 화면에서 함께 동작하는지 확인한다. 이어서 일정표상 다음 담당 업무인 집중 상태 캐릭터 표시 효과 구현에 착수하여, 초록불(공부 중)·노란불(접속·비공부)·빨간불(미접속) 상태 표시등을 캐릭터에 표시하고, 자리 이탈·졸음 상태를 아이콘으로 나타내는 방식을 임시 참여자에 먼저 적용해 본다. |  |  |  |  |
| 팀원 | 이름: 육심호 |  |  |  |
| 라우팅 연결과 로그인, 회원가입 화면을 마무리하고, Vercel에 배포해 팀원이 링크로 접속해 로그인까지 할 수 있는 상태를 만든다. 이어서 현재 모든 테이블이 잠겨 있어 조회가 불가능한 상태를 해소하기 위해 행 수준 보안(RLS) 정책을 작성 및 적용하여, 로그인한 사용자가 자신의 정보와 지점/좌석 정보에만 접근할 수 있도록 권한을 정리한다. 또한 지점 선택 화면과 키오스크 화면을 구현해 이용권 발급, 좌석 배치도 표시, 좌석 번호 지정으로 이어지는 흐름을 완성한다. 최종적으로는 키오스크에서 지정한 좌석 정보를 아바타/화면 파트의 2D 공간으로 넘겨, 사용자가 선택한 좌석에 실제로 입장하는 통합 동작을 확인하는 것이다. |  |  |  |  |
| 팀원 | 이름: 최원준 |  |  |  |
| MediaPipe Pose Landmarker를 이용해 머리부터 가슴까지가 화면에 들어오도록 안내하는 카메라 가이드라인을 구현하여, 카메라 위치 때문에 트래킹과 판정이 부정확해지는 문제를 줄인다. 또한 고개를 숙이고 필기할 때 졸음이나 자리 이탈로 잘못 판정되는지 직접 실험하여(안경 착용 여부 포함), 판정 기준값(자리 이탈 30초, 졸음 2분, 눈 감김 점수)을 조정할 근거를 마련한다. 이는 성공지표인 '필기 중 오판율 10% 이하'와 관련된다. 이와 함께 별도 모듈로 분리된 트래킹 코드에 집중 판정이 정상적으로 연결되는지 확인하고, 트래킹이 캐릭터에 반영되기까지의 지연시간(목표 200ms 이하)을 측정한다. 또한 이후 구현할 전자기기 감지(Object Detector)의 적용 방식을 조사한다. |  |  |  |  |
| 팀원 | 이름: |  |  |  |
| 주간 보고서 발표 후 받은 피드백 내용 |  |  |  |  |
| (제안발표 때 받은 피드백으로 대체했습니다) 근거 보완과 관련하여, 경쟁 서비스 비교에 직접 사용해 본 서비스와 자료조사만 한 서비스가 섞여 있으므로 공통 기준을 세워 다시 비교할 필요가 있다는 지적을 받았다. 집중도 판정에서도 자리 이탈, 졸음, 전자기기 사용을 기준으로 삼은 근거를 보완해야 한다는 의견이 있었다. 평가 계획에 대해서는 대학생 24명이 세 조건을 순서를 바꿔 가며 수행하는 실험이 공정하게 설계되었는지 이론적 근거를 보완하라는 요청을 받았다. 또한 효과가 없다는 결과가 나오더라도 실패는 아니므로, 그 결과의 가치와 활용 방안도 함께 정리할 필요가 있다는 조언이 있었다. 다음으로 시스템 구조와 관련하여, 서버 등 운영 환경을 구체화하고 어떤 기록을 저장하여 어떻게 활용할지 정해야 한다는 지적을 받았다. 아바타 동기화 역시 행동 데이터를 로컬에서 추출하더라도 결국 다른 사용자와 공유되어야 하므로, 처리와 동기화 구조를 구체적으로 정해야 한다는 의견이 있었다. 마지막으로 기능 범위와 판정 정확도에 대한 질문과 제안이 있었다. 지인끼리는 다른 앱을 사용할 가능성이 높다는 점에서 회의실·음성 기능이 꼭 필요한지에 대한 질문을 받았다. 비슷한 크기의 다른 물건과 전자기기를 정확히 구분할 수 있는지, 태블릿이나 노트북으로 공부할 때 딴짓을 제대로 판별할 수 있는지에 대한 질문도 있었다. 이와 함께 친구 등록과 채팅 기능을 추가하면 좋겠다는 제안도 받았다. |  |  |  |  |
| 피드백에 관련하여 수업 중 논의한 내용 |  |  |  |  |
| (제안 발표 때 받은 피드백에 대한 내용입니다.) 먼저 경쟁 서비스 비교와 관련하여, 자료조사에만 의존하지 않고 팀원이 각 서비스를 직접 사용해 보기로 하였다. 실제 사용 과정에서 기능을 살펴보고 장단점을 조사한 뒤, 이를 토대로 비교 기준을 다시 세우기로 하였다. 집중도 판정 기준과 평가 계획에 대해서는 근거가 될 문헌을 찾아보기로 하였다. 집중도 판정을 다룬 논문을 조사하고, 본 프로젝트와 유사한 실험을 수행한 선행 자료를 찾아 판정 기준과 실험 설계에 참고하기로 하였다. 기능 범위와 관련해서는 반드시 필요한 기능(must)만 추려 개발하기로 하였다. 다만 개별 기능 단위로 판단하기보다 사용자 흐름에 따라 필수 기능을 선별할 필요가 있다는 데 의견을 모았다. |  |  |  |  |