2026-1 융합캡스톤디자인 주간 보고서

*필요 시 칸, 페이지를 늘려서 작성 / 맑은 고딕 10pt, 줄간격 1.15, pdf로 제출

| 팀 번호 |  | 2 | 팀 명 | 두뜀 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제출일자 |  | 2026-10-13 | 회의 진행 날짜 | 2026-10-7, 10, 12, 13 |
| 회의 참가자 |  | 김현, 육심호, 최원준 |  |  |
| 프로젝트 주제 |  | 건너편 (아바타 캠 스터디) |  |  |
| 주간 프로젝트 진행 내용 (팀 전반) |  |  |  |  |
| 10월 10일 회의에서 지금까지 받은 피드백을 엑셀로 정리해 진행 현황을 점검하고, 회의 결과를 GitHub Issues 29개(이번 학기 23개, 후순위 6개)로 정리했다. 현재 키오스크 이용권 발급·좌석 번호 지정·반납, 3D 1인칭 이동, 팔 트래킹까지 구현을 마쳤다. 이슈에는 우선순위(P0 기반·P1 이번 학기·P2 후순위), 성격(기능·기반·조사·테스트), 파트(화면·트래킹·백엔드·공통)로 나뉜 라벨 체계를 도입했다. 개발 범위도 조정했다. 지점은 기존 3개 이상에서 스터디카페와 카페 2개로 확정했고, 향후 확장으로 미뤄 두었던 회의실과 음성 기능은 이번 학기에 다시 포함했다. 좌석은 이용 시간이 끝나도 자동으로 반납하지 않고, 접속이 끊겼을 때만 자동 반납하도록 바꿨다. 기존의 '혼자일 때 입장 규칙'은 빈 지점에 공부하는 봇을 배치하는 방식으로 대체했으며, 소셜 로그인, 결제, 그룹 베팅은 이번 학기 범위에서 제외했다. 기반 작업(P0)으로는 먼저 협업 규칙을 정비했다. AI가 요청하지 않은 코드를 수정하는 문제를 막기 위해 CLAUDE.md와 작업 규칙을 작성하고, 파트별로 수정할 수 있는 폴더 범위를 지정했다. 브랜치는 main·develop·feature 구조로 운영하고, 기능 하나당 PR 하나를 올리며 병합 전에 변경 파일을 확인하도록 PR 규칙을 정했다. 또한 각자 담당 파트의 코드와 언어를 학습하기로 했다. 배포는 현재 구현된 기능만으로 10월 13일 이후 먼저 진행하고 이후 같은 링크에 계속 반영하기로 했으며, 팀원 3명이 동시에 접속해 실시간 위치와 움직임이 표시되는지 확인하기로 했다. 이번 학기에 추가할 기능(P1)도 정했다. 계정에는 비밀번호 재설정과 이메일 변경을, 이용권에는 시간 연장과 영수증 모양의 남은 시간 표시창을 추가한다. 과목별로 공부 기록을 저장하고 일·월·년 단위로 시각화하는 기능은 최우선 기능으로 두었다. 소셜 기능으로는 친구 등록, 친구 위치 확인과 따라가기, 프로필 공개 범위(비공개·친구만·모두), 채팅을 구현한다. 회의실은 공간·입장·정원 관리와 음성을 포함하며, 음성 연결 방식은 WebRTC와 외부 서비스 중에서 추가로 검토한다. 이 밖에 실험용 캐릭터 숨김 모드를 만들고, 비밀 키 노출과 접근 권한 규칙을 확인하는 보안 점검을 진행한다. 조사·평가 계획(P1)으로는 졸음·전자기기·실시간 동기화 판정 기준의 학술적 근거를 조사하고, 근거가 없는 기준값은 직접 측정해 정하기로 했다. 집중도 효과 평가는 Hoyt 외(2003)를 근거로, 문제 풀이 성적보다 집중 시간과 지속 시간을 주 지표로 삼도록 설계한다. 경쟁 서비스는 얼굴 노출, 함께함, 집중 판정, 기록, 가격이라는 공통 기준으로 비교하고, 유료화 방식은 결제 기능을 구현하지 않고 근거만 정리한다. 사용자 실험을 준비해 진행하며, 실험 중에는 봇을 비활성화한다. 공간·캐릭터 에셋 개선과 꾸미기, 지점별 테마(조명·음악·규칙), 걸어서 들어가는 미니맵, 랭킹, 뽀모도로 지점, 회의실 입 트래킹은 후순위(P2)로 미뤘다. |  |  |  |  |
| 개인별 주간 수행 내용 |  |  |  |  |
| 팀장 | 이름: 김현 |  |  |  |
| 회의 준비를 위해 지금까지 받은 모든 피드백을 종합하여 정리한 후 이에 대한 대응방식과 같이 엑셀로 정리하여 회의자료를 준비하였다. 회의를 바탕으로 GitHub Issues로 옮겼다. 화면 이동 구조를 정리하기 위해 react-router를 도입하고, 로그인·지점 공간·트래킹 검증 화면을 주소별로 연결했다. 첫 화면을 로비로 연결하고 지점 공간에는 로비로 돌아가는 버튼을 추가했으며, 키오스크 임시 창을 KioskScreen으로 교체하면서 더 이상 필요 없어진 미리보기와 DB 확인 패널을 삭제했다. 키오스크와 좌석도 연동해, 키오스크 앞에서 E 키를 누르면 키오스크 창이 열리고 배정받은 내 자리가 표시되며 그 자리에만 앉을 수 있도록 제한했다. 시점과 조작 방식도 개선했다. V 키로 1인칭 걷기 시점으로 전환하는 기능을 만든 뒤, 로비와 지점이 처음부터 1인칭으로 시작하도록 기본값을 바꿨다. 걸을 때는 마우스 잠금으로 시점을 돌리고 조준점으로 캐릭터를 클릭할 수 있으며, 앉아 있을 때는 WASD·방향키·드래그로 좌우와 위아래를 둘러볼 수 있다. 로비 문에는 지점 간판을 달았고, 글자판 텍스처를 만드는 코드는 공통 함수로 분리했다. 트래킹과 상태 표시로는 Pose 기반 팔 트래킹 결과를 내 모습 화면과 트래킹 검증 화면의 캐릭터 팔에 반영하고, 참여자 머리 위에 상태 표시등과 자리 이탈·졸음 아이콘을 추가했다. 공부 기록 기능으로는 착석 후 과목을 선택하면 집중 타이머가 동작하고 공부 기록이 5분 단위로 저장되도록 했으며, 과목별 기록을 일·월·년 단위로 볼 수 있는 '내 기록' 화면을 만들었다. 실험용 캐릭터 숨김 모드는 링크로 지정할 수 있게 하고, 공부 기록에 실험 조건(B/C) 칸을 추가했다. 친구·프로필 기능으로는 친구 관계 테이블과 접근 규칙을 추가해 닉네임#태그로 친구를 검색하고 요청·수락·삭제할 수 있게 했다. 공부 기록 공개 범위를 설정하면 그에 따라 기록 요약 프로필이 보이고, 지점에서 캐릭터를 클릭하면 해당 프로필이 열린다. 로비와 지점에서 내 기록·친구·프로필 창을 열었다 닫아도 제자리를 유지하도록 했다. 새 지점으로 '솔카페'를 추가하고, 카페에서는 앉은 자리를 바로 내 자리로 잡는 좌석 함수를 구현했다. 이 밖에 라우터·폴더 구조·지점 종류 등 바뀐 내용을 CLAUDE.md에 반영했다. |  |  |  |  |
| 팀원 | 이름: 육심호 |  |  |  |
| Supabase RLS 정책을 설계·적용했다. 테이블별로 "본인 데이터만" 원칙을 지키되, 캐릭터 위 닉네임 표시에 필요한 값만 내보내는 뷰를 따로 두었다. 좌석·회의실 배정 DB 함수도 만들어 이용권 발급과 자리 배정을 한 덩어리로 묶었고, 중간에 끊겨도 이용권만 남지 않게 했다. 화면으로는 키오스크와 로비를 만들었다. 키오스크는 이용 시간 선택(프리셋과 10분 단위 조절), 좌석 배치도, 자리 배정 확인까지 이어지는 흐름으로 구현했고, 로비는 여러 지점의 문이 있는 공간에서 문 앞에서 입장하는 방식으로 기존 이동 코드를 재사용해 만들었다. 이용 시간이 끝난 자리가 비워지지 않아 다른 자리도 고를 수 없던 문제는 배정 시 만료된 기록을 먼저 정리하도록 고쳤다. 또한 쓰던 자리가 있으면 종료 시각과 함께 반납 버튼을 보여 주는 반납 기능을 키오스크에 추가했다. 실시간 동기화를 구현해 같은 지점에 있는 다른 참여자의 위치·상태·닉네임이 실시간으로 보이도록 했다. 서로의 캐릭터가 보이지 않던 문제는 위치 전송 방식이 잘못되어 있던 것이 원인이었으며, "누가 있는지"와 "어디에 있는지"를 분리해 해결했다. 배포 환경으로는 Vercel을 구축했다. 조직 저장소 권한 문제로 CLI 방식을 택했고, 배포 주소를 팀원과 공유할 수 있게 했다. 배포 전에는 DB 반영 여부를, 배포 후에는 사이트 정상 동작을 자동으로 확인하는 점검 스크립트를 만들었다. 앞부분에는 명령어와 조치법을, 뒷부분에는 구조와 판단 근거를 담은 배포·운영 문서를 작성했으며, 비밀값이 저장소에 올라가지 않도록 차단 범위를 점검해 보완했다. |  |  |  |  |
| 팀원 | 이름: 최원준 |  |  |  |
| 웹캠에 머리부터 가슴까지 잡히는지 확인하는 카메라 가이드라인 판정을 Pose Landmarker로 구현했다. 코와 양 어깨가 화면 안에 보이는지 판정하고(poseFrame.ts), 얼굴 트래킹이 연 영상으로 Pose를 0.5초마다 실행한다(usePoseGuide.ts). 영상은 브라우저 안에서만 처리한다. 집중 판정에는 화면 이탈(outframe) 상태를 새로 추가해, 얼굴은 보이는데 몸이 5초 넘게 화면 밖에 있으면 노란불이 되고 그동안 공부 시간이 쌓이지 않도록 했다. 시나리오 테스트 17개와 빌드·린트를 통과했으며, 구현과 설계 문서 커밋 2개를 feat/wonjun/camera-guide 브랜치에 푸시했다. 작업은 멘토님의 권유대로 Superpowers를 사용해 설계, 계획, 구현 순서로 진행했다. 브라우저에서 동작을 확인하기 위해 판정 근거(관절 위치·인식 신뢰도)를 화면에 실시간으로 표시하는 확인 도구를 만들어 테스트했다. 화면에 초록불만 떠서는 어깨가 실제로 보여서 초록불인지, Pose가 작동하지 않아서 초록불인지 구분할 수 없었기 때문이다. 이를 통해 한쪽 어깨만 보여도 정상으로 판정하는 오류를 발견해 Issue #80으로 등록했다. Pose가 화면 밖에 있는 관절의 위치까지 추정해 화면 안쪽 좌표와 높은 인식 신뢰도를 내놓는 것이 원인으로 보인다. 또한 멘토 피드백을 반영해 일정·이슈 관리 체계를 구축했다. 열린 이슈 31개의 담당자를 지정하고 실험 준비(10/27), 중간발표(11/11), 기능 마감(12/2), 최종발표(12/9)의 마일스톤 4개를 설정했으며, 조직 Projects 보드 "두뜀 진행판"을 만들었다. |  |  |  |  |
| 팀원 | 이름: |  |  |  |
| 차주 프로젝트 진행 계획 (팀 전반) |  |  |  |  |
| 다음 주에는 먼저 기반 작업(P0)을 마무리한다. 배포 링크를 팀에 공유한 뒤 3명이 동시에 접속해 테스트하고, 지연되거나 표시되지 않는 문제를 목록으로 정리한다(#35, #36). CLAUDE.md와 브랜치·PR 규칙을 확정하고 파트별 수정 범위를 합의하며(#33), 각자 담당 파트의 코드를 파일별로 정리한다(#34). 이와 함께 마일스톤 ①에 맞춰 사용자 실험을 준비한다. 비교 조건과 측정 지표를 담은 평가 설계 초안을 공유해 검토하고(#52), 캐릭터 숨김 모드의 동작을 확인한 뒤 관련 이슈를 종료한다(#47, #65). 또한 각자 담당 파트의 기술 스택을 공부한다. |  |  |  |  |
| 차주 개인별 진행 계획 |  |  |  |  |
| 팀장 | 이름: 김현 |  |  |  |
| 육심호가 이용권 만료 처리 방식(#38)을 결정하면, 이에 맞춰 이용권 영수증 모양의 남은 시간 표시창을 구현한다(#39). 또한 회의실 공간 구성에 대한 검토를 시작한다(#45). |  |  |  |  |
| 팀원 | 이름: 육심호 |  |  |  |
| 비밀 키 노출 여부와 테이블별 접근 권한을 확인하는 보안 점검을 진행한다(#51). 또한 배포를 마무리해 링크를 공유하고, 변경 사항이 자동으로 반영되는지 확인한다(#35). |  |  |  |  |
| 팀원 | 이름: 최원준 |  |  |  |
| 집중도 효과 평가 설계를 문서로 정리한다(#52). 또한 졸음·전자기기·실시간 동기화 판정 기준의 학술적 근거를 조사한다(#48). |  |  |  |  |
| 팀원 | 이름: |  |  |  |
| 주간 보고서 발표 후 받은 피드백 내용 |  |  |  |  |
| 먼저 개발 방식과 관련하여, 구현 속도가 매우 빠른데 어떤 도구와 방식으로 개발했는지에 대한 질문을 받았다. Claude에 기획서 내용과 역할별 개발 요구사항을 전달하는 방식으로 개발했다고 답하자, AI 사용은 허용하지만 누가 물어봐도 설명할 수 있을 만큼 원리를 공부해야 한다는 조언을 받았다. 또한 AI가 엉뚱한 코드까지 건드릴 수 있으므로, 원하는 부분만 정확히 수정하고 관리할 수 있는 통제권을 가져야 한다는 지적이 있었다. 다음으로 프로젝트의 핵심은 헤드 트래킹 자체가 아니라 집중도라는 피드백을 받았다. 현재 설정된 집중도 기준이 유의미한지 근거를 가지고 정해야 하며, 초기 설정값을 임의로 자주 바꾸지 말고 학술적·논리적 근거를 계속 모아야 한다는 것이다. 또한 이 서비스가 실제 사용자의 집중도를 높이는 데 도움이 되었는지를 최종 평가에서 정량적·정성적으로 증명할 검증 계획이 필요하다는 지적을 받았다. 기능 범위와 일정 관리에 대해서는, AI로 빠르게 구현되다 보니 제안서에서 축소했던 기능을 다시 모두 추가하려는 것 같다는 우려가 있었다. 범위를 무작정 키우면 나중에 오류가 생겼을 때 감당하기 어려우므로, 기능을 늘리기보다 현재 구현된 기능의 안정성을 먼저 확보하라는 조언을 받았다. 멘토님이 추천한 도구와 일정 관리 방식에 대한 질문도 있었으며, 이때 말하는 일정 관리는 서비스 기능이 아니라 팀의 개발 작업 일정 관리임을 분명히 하라는 지적을 받았다. 검증 측면에서는 지금은 로컬 환경에서 캐릭터 하나가 움직이는 수준이라, 여러 사람이 원격으로 접속했을 때 유기적으로 동작하는지는 아직 확인되지 않았다는 지적을 받았다. 겉보기 완성도와 별개로 다양한 예외 상황과 기기, 카메라 조건에서도 정상 작동하는지 단계적으로 테스트할 계획이 필요하다는 것이다. 이 밖에 캐릭터 에셋의 출처와 헤드 트래킹 연동 방식에 대한 질문이 있었고, 가볍고 기본 애니메이션이 다양한 Kenney Blocky Characters 에셋을 사용했으며 카메라 입력을 캐릭터 동작에 반영하는 부분은 에셋 기능이 아니라 직접 구현했다고 답했다. 동료 피드백으로는 함께 공부하는 느낌을 주는 서비스인데 특정 시간대에 혼자만 남아 있으면 효과가 떨어지지 않느냐는 질문과 함께, 최소 인원이 모였을 때 방이 열리도록 하는 입장 규칙을 두자는 제안을 받았다. 총평으로는 사용한 라이브러리와 프레임워크의 역할을 팀원 모두가 파악하고, AI에 의존해 코드를 생성하기보다 어디를 고치면 어떻게 바뀌는지 스스로 제어할 수 있어야 하며, 다음 주 계획에 기술 스택 분석과 기존 기능의 조건별 검증 계획을 반영하라는 과제를 받았다. |  |  |  |  |
| 피드백에 관련하여 수업 중 논의한 내용 |  |  |  |  |
| 먼저 AI 활용과 코드 이해도와 관련하여, AI가 작업할 때마다 읽는 팀 규칙 파일(CLAUDE.md)을 만들고 요청받은 범위만 구현하며 확실하지 않으면 추측하지 말고 질문하도록 규칙을 정하였다. 파트별로 수정할 수 있는 폴더 범위를 지정하고, main과 develop에는 직접 커밋하지 않고 기능별 브랜치에서 작업한 뒤 PR을 통해 팀원 1명 이상의 확인을 거쳐 병합하도록 하여, AI가 잘못 고친 경우에도 해당 브랜치만 되돌리면 되도록 하였다. 또한 매주 수요일 수업 전 회의에서 각자 작성한 코드를 팀원에게 직접 설명하기로 하였고, 다음 주에는 각자 담당 파트의 언어와 라이브러리를 공부하며 기술 스택을 정리하기로 하였다. 집중도 기준과 관련해서는 졸음·전자기기·실시간 동기화 판정 기준의 학술적 근거를 조사하고, 근거를 찾지 못한 기준값은 직접 측정해 정하기로 하였다. 효과 검증을 위해서는 Hoyt 외(2003)를 근거로 문제 풀이 성적보다 집중 시간과 지속 시간을 주 지표로 삼는 평가를 설계하기로 하였으며, 비교 조건과 측정 지표를 담은 평가 설계 초안을 다음 주에 공유해 검토한다. 비교 실험을 위해 캐릭터를 숨기는 실험용 모드를 만들고, 10월 27일까지 사용자 실험 준비를 마치는 것을 목표로 하였다. 기능 범위는 GitHub Issues에서 우선순위를 P0(기반), P1(이번 학기), P2(후순위)로 나누어 다시 정리하였다. 소셜 로그인, 결제, 그룹 베팅은 이번 학기에서 제외하고, 공간·캐릭터 꾸미기, 지점별 테마, 미니맵, 랭킹, 뽀모도로 지점 등은 후순위로 미뤘다. 팀의 개발 일정은 실험 준비(10/27), 중간발표(11/11), 기능 마감(12/2), 최종발표(12/9)의 마일스톤 4개와 조직 Projects 보드로 관리하며, 새 기능보다 기반 작업(P0)을 먼저 마무리해 안정성을 확보하기로 하였다. 다중 접속 검증을 위해 같은 지점 참여자의 위치·상태·닉네임을 주고받는 실시간 동기화를 구현하였고, 10명이 동시에 같은 좌석을 눌러도 1명만 배정되는지 확인하는 동시성 테스트를 진행하였다. 다음 주에는 배포 링크로 팀원 3명이 동시에 접속해 테스트하고, 지연되거나 캐릭터가 표시되지 않는 문제를 목록으로 정리하기로 하였다. 카메라 조건에 대해서는 웹캠에 머리부터 가슴까지 잡히는지 확인하는 카메라 가이드라인을 구현하였으며, 이를 테스트하는 과정에서 발견한 판정 오류(#80)를 수정할 예정이다. 혼자 남은 사용자에 대한 동료 제안도 회의에서 함께 논의하였다. 최소 인원이 모여야 입장할 수 있도록 하면 혼자 접속한 사용자는 공부를 시작할 수 없으므로, 입장을 제한하는 대신 사용자가 적을 때 빈 지점에 공부하는 봇을 배치하기로 하였다. 다만 사용자 실험 중에는 봇을 비활성화한다. |  |  |  |  |